濉溪县直河污水收纳管道及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理

竞争性磋商文件

（服务类）

项目名称：濉溪县直河污水收纳管道工程及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理

项目编号：2024-zhjyzb-045

采 购 人：濉溪县重点项目建设管理服务中心

采购代理机构：安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司

目  录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  供应商须知	7

第三章  评审方法和标准	24

第四章  政府采购合同	30

第五章  采购需求	43

第六章  响应文件格式	53

第七章  政府采购供应商质疑函范本	72

## 竞争性磋商公告

项目概况

濉溪县直河污水收纳管道工程及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理的潜在供应商应在安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司获取采购文件，并于2024年4月30日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2024-zhjyzb-045

项目名称：濉溪县直河污水收纳管道工程及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理

采购方式：□竞争性谈判√竞争性磋商□询价

预算金额：250000元

最高限价：250000元

采购需求：项目位于濉溪县刘桥镇，该监理项目包括直河污水收纳管道工程及杜庄沟水环境综合治理工程。直河污水收纳管道工程，在刘桥镇陈集村段直河西岸新建污水管网约2.1公里，截污纳管收集周围直排污水，投资估算约360万元。杜庄沟水环境综合治理工程对全长6公里的杜庄沟实施底泥清淤、土石围堰、生态护岸等工程，新建污水管网、生态沟渠等，并适当绿化河堤。投资估算约3000万元。

具体详见采购需求。

合同履行期限：自合同签署后320日历天。自监理合同签订之日起至质保期满止(竣工备案)(包含施工准备阶段、施工阶段与缺陷责任期阶段的全部工作)包含但不限于工程建设监理服务、项目管理等。  本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：（1）投标供应商须具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程专业监理乙级或乙级以上资质或具备建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质。（2）项目总监须具有市政公用工程专业国家注册监理工程师执业资格。

### 4.不接受联合体

三、获取采购文件

方式：自行下载

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月30日09点00分（北京时间）

地点：淮北市淮海路淮海时代商城11楼1101室

五、开启

时间：2024年4月30日09点00分（北京时间）

地点：淮北市淮海路淮海时代商城11楼1101室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次公告在濉溪县人民政府网https://www.sxx.gov.cn/平台上发布。

2.投标人应合理安排招标文件获取时间，如超时获取，造成无法完成招标文件获取，责任自负。

3.本项目实施现场交易，响应文件采用现场递交，供应商前往磋商现场。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：濉溪县重点项目建设管理服务中心

地  址：淮北市濉溪县南环城路21-17号

联系方式： 0561-6888017

2.采购代理机构信息

名  称：安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司

地  址：淮北市淮海路淮海时代商城1009室

联系方式：0561-3360033

3.项目联系方式

项目联系人：郑永丽

电话：0561-3360033   13696610818

## 供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 濉溪县重点项目建设管理服务中心 |
| 2 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3 | 采购代理机构 | 安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司 |
| 4 | 项目名称 | 濉溪县直河污水收纳管道工程及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理 |
| 5 | 项目编号 | 2024-zhjyzb-045 |
| 6 | 财政编号 | 无 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商服务类 |
| 8 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 9 | 资金来源 | √财政投资 □采购人自筹 □其他 |
| 10 | 包别划分 | √不分包 □分为 X 个包 备注：供应商可以选投其中任意 1 个包或同时投多个包。 |
| 11 | 付款方式 | 同第五章采购需求 |
| 12 | 合同履行期 限 | 同磋商公告 |
| 13 | 服务地点 | 濉溪县，详见第五章采购需求 |
| 14 | 联合体响应 | 详见磋商公告 |
| 15 | 磋商有效期 | 60天，若成交，则磋商有效期自动延续至合同履行完毕 |
| 16 | 勘察现场 | √自行勘察 □统一组织 时间： 年 月 日 时 分 地点： 备注：如供应商未参加采购人统一组织的现场考察，视同放弃现场考察，由此引起的一切责任由供应商自行承担。 |
| 17 | 响应文件份 数及要求 | 壹份正本、叁份副本。投标文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订，宜采用双面打印、软封面包装。 |
| 18 | 磋商时间及 地点 | 详见磋商公告 |
| 19 | 响应文件提 交截止时间 | 详见磋商公告 |
| 20 | 成交服务费 | 本次采购中标服务费和评审费用均由中标单位支付，按国家计委计价格[2002]1980 号文及发改价格[2011]534号文规定计取，请供应商在报价时充分考虑这一因素，无需单独列项，在中标人领取中标通知书前缴纳至招标代理机构。 |
| 21 | 保证金 | 本项目不收取磋商保证金和质量保证金 |
|  |  | 履约保证金： （1）金额： □免收 √合同价的 2.5% □定额收取：人民币元 （2）支付方式： 收受方式为：√转账/电汇、√保函、√现金、√保险、√支票、√汇票、√本票 （3）收受人为： √采购人 □委托人 （4）缴纳时间：合同签订前 （5）退还时间：合同履约完成 |
| 22 | 采购人联系 方式 | 详见磋商公告 |
| 23 | 对本次磋商提出询问 | 询问截止时间：2024年4月29日17时30分凡对本次采购有疑问的，可向采购人、采购代理机构提出询问，联系方式详见磋商公告。 |
| 24 | 响应报价扣除（非专门面向中小企业采购项目适用） 本项目不适用 | （1）小型和微型企业价格扣除： 15 %。 （2）监狱企业价格扣除：同小型和微型企业。 （3）残疾人福利性单位价格扣除：同小型和微型企业。 （4）符合条件的联合体价格扣除： 5 %。 （5）符合条件的向小微企业分包的大中型企业价格扣除：5%。 |
| 25 | 随成交结果公告同时公告的成交供应商的响应文件内容 | （1）分项报价表； （2）主要成交标的承诺函； （3）中小企业声明函；（如有） （4）残疾人福利性单位声明函；（如有） （5）监狱企业证明函；（如有） （6）磋商文件中规定进行公告的其他内容。（如有） |
| 26 | 成交通知书发出的形式 | √书面 □数据电文 |
| 27 | 特别提醒 | 供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报采购人处严肃查处。 |

- 二、供应商须知正文

- 1.适用范围

1.1本磋商文件仅适用于本次磋商所述的服务项目采购。

- 2.定义

2.1服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

2.2时限（年份、月份等）计算：系指从磋商之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。

2.3业绩：除非本磋商文件中另有规定，业绩系指符合本磋商文件规定的与最终用户签订的合同。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

除非本磋商文件中另有规定，否则业绩均为已服务完毕的业绩，业绩时间均以合同签订之日为追溯节点。

- 3.采购人、采购代理机构及供应商

3.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见供应商须知前附表。

3.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知前附表。

3.3政府采购监督管理部门：各级人民政府指定的有关部门依法履行与政府采购活动有关的监督管理职责。本项目的政府采购监督管理部门见供应商须知前附表。

3.4供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。分支机构不得参加政府采购活动，但银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业除外。本项目的供应商须满足以下条件：

3.4.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.4.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.4.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

3.4.4若供应商须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业，其响应文件将被认定为响应无效。

3.5若供应商须知前附表中允许联合体参加磋商，对联合体规定如下：

3.5.1两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

3.5.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

3.5.3采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

3.5.4联合体各方应签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议作为响应文件的一部分提交。

3.5.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，联合体协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额的比例。

3.5.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3.5.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关响应文件将被认定为响应无效。

3.5.8对联合体参加磋商的其他资格要求见供应商资格。

3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则其相关响应文件将被认定为响应无效。

3.7为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其响应文件将被认定为响应无效。

- 4.资金来源

4.1本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金。

4.2项目预算金额或分项（或分包）预算金额见磋商公告。

- 5.磋商费用

不论磋商的结果如何，供应商应承担其所有与准备和参加磋商有关的费用。

- 6.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门、政府采购监督管理部门的政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

- 7.磋商文件构成

7.1磋商文件包括下列内容：

- 磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  评审方法和标准

第四章  政府采购合同

第五章  采购需求

第六章  响应文件格式

第七章  政府采购供应商质疑函范本

7.2磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

7.3现场考察及相关事项见供应商须知前附表。

7.4供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。

- 8.磋商文件的澄清与修改

8.1供应商如对磋商文件内容有疑问，必须在供应商须知前附表规定的质疑函递交方式、接收部门、联系电话和通讯地址提交给采购人或采购代理机构。

8.2采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对磋商文件进行澄清或者修改。采购代理机构将在濉溪县人民政府网以发布公告的方式澄清或者修改磋商文件，澄清或修改的内容作为磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人和采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

8.3任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人和采购代理机构在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为磋商文件的组成部分。采购人和采购代理机构对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.4对于没有提出询问又参与了本项目磋商的供应商将被视为完全认同本磋商文件（含澄清或修改的内容）。

- 9.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

9.1项目有分包的，供应商可参与其中某一个或多个分包的磋商，成交包数详见供应商须知前附表中规定。

9.2无论磋商文件中是否要求，供应商所投服务及伴随的货物和工程均应符合国家强制性标准。

9.3供应商与采购代理机构之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

9.4除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 10.响应文件构成

10.1供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，具体内容详见第六章响应文件格式的相关内容。

10.2上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

- 11.证明标的的合格性和符合磋商文件规定的响应文件

11.1供应商应提交磋商文件要求的证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

11.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

11.3本条所指证明文件不包括对磋商文件相关部分的文字、图标的复制。

11.4为保证公平公正，除非另有规定或说明，供应商对同一项目磋商时，不得同时提供备选磋商方案。

- 12.报价

12.1供应商的报价应当包括满足本次磋商全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有内容均应以人民币报价，供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2供应商应在分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，未标明的视同包含在磋商报价中。

12.3除非磋商文件另有规定或经采购人同意支付的，最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算，否则其响应文件将被认定为响应无效。

12.4报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其响应文件将被认定为响应无效。

12.5采购人不接受具有附加条件的报价。

- 磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

- 14.磋商有效期

14.1磋商有效期为从响应文件提交截止之日算起的日历天数，磋商有效期详见供应商须知前附表。

14.2在磋商有效期内，供应商的磋商保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

14.3为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长磋商有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

- 15.响应文件的制作

15.1本项目要求提供响应文件，响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件由供应商制作响应文件。

（2）在第六章“响应文件格式”中要求加盖供应商盖章处，供应商均应加盖供应商公章。联合体参加磋商的，除联合体协议及磋商文件规定须联合体各成员单位各自盖章的证明材料外，响应文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位盖章。

（3）响应文件制作完成后，供应商应对响应文件进行文件密封胶装成册，份数详见供应商前附表。

15.2因供应商自身原因而导致响应文件无法递交的，该响应文件视为无效响应文件，供应商自行承担由此导致的全部责任。

- 16. 响应文件提交截止时间

16.1供应商应在供应商须知前附表中规定的响应文件提交截止时间前，在网上提交纸质响应文件。

16.2供应商在磋商文件规定的响应文件提交截止时间前递交响应文件，但未在规定时间内进行递交的，响应无效。

16.3采购人和采购代理机构延迟响应文件提交截止时间的。采购人、采购代理机构和供应商受响应文件提交截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 17.响应文件的提交、修改与撤回

17.1供应商应当在第一章“磋商公告（磋商邀请）”规定的响应文件提交截止时间前，将响应文件递交。

17.2供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。响应文件提交截止时间前未完成响应文件的，视为撤回响应文件。未按规定在提交截止时间后送达的响应文件，视为响应文件无效。

17.3在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。但属于磋商小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

- 18.磋商小组

18.1本项目将依法组建磋商小组，磋商小组成员由3人以上单数组成，磋商小组及其成员应当依照政府采购的有关规定履行相关职责和义务。

18.2磋商小组依法对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

18.3磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照评审方法和标准推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

- 19.响应文件的评审与磋商

19.1采购人和采购代理机构将在供应商须知前附表规定的时间和地点组织磋商。

19.2竞争性磋商活动采用综合评分法评审。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

19.3磋商小组将按照磋商文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。评审程序如下：

19.3.1初审。磋商小组对供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应磋商文件要求导致响应无效的，磋商小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

信用查询:通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、列入企业经营异常名录，截至本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的，其响应无效，无效供应商的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。采购人或采购代理机构查询截止时间为开标当天。

较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体磋商将被认定为响应无效。

注：企业经营异常名录以国家企业信用信息公示系统查询结果为准。

19.3.1.2 磋商小组认为供应商的报价明显低于或高于其他通过符合性审查供应商的报价（包括总价和单价），可能影响产品质量或者诚信履约的，应当要求提供书面说明，必要时提供相关证明材料。供应商能证明其报价不影响产品质量或者能够诚信履约的，可继续参加评审，否则其响应文件将被认定为响应无效。

19.3.1.3在本磋商文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3.2磋商。初审合格后，磋商小组将按响应文件提交顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

19.3.3报价。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。若供应商未在规定时间内提交报价，则视上一轮报价为该供应商最终报价。

19.3.4综合评分。磋商小组只对通过初审，实质上响应磋商文件要求的响应文件进行综合评分。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

19.4相关说明。

19.4.1为保证磋商活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑；

19.4.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。磋商文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

19.4.3磋商过程中，磋商小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

19.4.4无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件或影印件的，磋商小组可以视同其未提供。

19.4.5磋商小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

19.5供应商授权代表对磋商过程有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请，并说明理由。

- 20.终止竞争性磋商

20.1出现下列情况之一时，采购人和采购代理机构有权宣布终止竞争性磋商采购，并将理由通知所有供应商：

（1）有效供应商数量不足，导致本次磋商缺乏竞争的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的；

（4）政府采购法律法规规定的其他情形。

- 21.响应文件的澄清、说明或更正

21.1磋商小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式（询标）作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

如有询标，授权代表（或法定代表人）通过现场方式接受询标，携带本人有效身份证明原件参加询标。

- 22.最后报价

22.1磋商并不限定只进行二轮报价，如果磋商小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。

22.2在磋商内容不做实质性变更或重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

22.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，最后报价也是签订合同的依据。

22.4根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行最后报价扣除。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，可给予联合体或者大中型企业的最后报价按照供应商须知前附表中规定的标准扣除后的价格参与评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

- 23.成交候选供应商的推荐原则及标准

23.1磋商小组依据本项目磋商文件所约定的评审方法和标准，按照有效供应商综合总得分由高到低依次推荐成交候选供应商。综合总得分出现两家或两家以上相同者，按最后报价由低到高排序推荐成交候选供应商；综合总得分且最后报价均相同的，由磋商小组按照技术指标优劣顺序推荐成交候选供应商。

- 24.确定成交候选供应商和成交供应商

24.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第二十一条或者《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124 号）情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，采用摇号（抽签）的方式确定。排名第一的成交候选供应商经采购人或采购人授权的磋商小组确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

- 25.编写评审报告

25.1评审报告是根据全体磋商小组成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，评审报告由磋商小组全体成员签字。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

- 26.保密要求

26.1评审将在严格保密的情况下进行。

26.2有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

- 成交结果公告

- 27.1 为体现“公开、公平、公正”的原则，磋商结束后，采购代理机构将在濉溪县人民政府网上发布成交结果公告。

27.2成交结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，成交结果公告期限、评审专家名单以及供应商须知前附表中约定进行公告的内容。

- 28.成交通知书

28.1采购代理机构发布成交结果公告的同时以供应商须知前附表规定的形式，由采购人向成交供应商发出成交通知书。

28.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

28.3成交通知书是合同的组成部分。

- 29.告知磋商结果

29.1采购代理机构告知未成交供应商本人的评审得分和排序。

29.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

- 30.履约保证金

30.1成交供应商应按照供应商须知前附表规定缴纳履约保证金。

30.2如果成交供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格。在此情况下，采购人可确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

- 31.成交服务费

31.1本项目成交服务费的收取按供应商须知前附表的规定执行。

- 32.签订合同

32.1采购人与成交供应商应当自发出成交通知书之日起30日内签订合同。

32.2磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

32.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展采购活动。成交供应商拒绝签订政府采购合同的不得参加对该项目重新开展的采购活动。

32.4 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 33.廉洁自律规定

33.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

33.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

- 34.质疑的提出与接收

34.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，可以以书面向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱交易活动的正常工作秩序。

34.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见磋商文件第七章）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

34.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见磋商公告。

34.4 质疑人对质疑答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满 后十五个工作日内以书面形式或形式向政府采购监督管理部门提起投诉。

34.5 政府采购部门联系方式、联系人、地址：

| 濉溪县财政局 | 联系方式：0561—6087768联系人：李主任 地址：濉溪县沱河路 121 号 |
| --- | --- |

- 35.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容，见供应商须知前附表。

## 评审方法和标准

- 一、总则

本项目将按照磋商文件第二章 供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

- 二、评审方法

2.1初审

磋商小组对供应商的响应文件进行初审，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

初审表如下：

| 初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 营业执照 | 合法有效 | 营业执照扫描件/《事业单位法人证 书》扫描件/《社会团体法人登记证 书》扫描件/《民办非企业单位登记 证书》扫描件/居民身份证扫描件 |
| 2 | 磋商响应函 | 格式、填写要求符合磋 商文件规定并加盖供 应商盖章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 3 | 磋商声明函 | 格式、填写要求符合磋 商文件规定并加盖供 应商盖章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 4 | 授权书 | 格式、填写要求符合磋 商文件规定并加盖供 应商盖章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 5 | 磋商报价 | 符合磋商文件供应商 须知要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 6 | 响应文件附有采购人不能接受的条件的 | 有或无 | “无”表示通过初审 |
| 7 | 商务响应情况 | 符合磋商文件中付款 方式、服务期限、服务 地点的要求 | 详见第六章响应文件格式 |
| 8 | 磋商文件获取情况 | 在磋商文件获取截止 时间前完成磋商文件 获取 |  |
| 9 | 联合体协议（组成联合体 的适用） | 格式、填写要求符合磋 商文件规定并加盖供 应商盖章 | 详见第六章响应文件格式 |
| 10 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规 定的其他条件或磋商 磋商文件列明的其他 要求 |  |

初审指标通过标准：供应商必须通过初审表中的全部评审指标。

2.2综合评分

2.2.1磋商小组按照下表对进入综合评分的所有供应商的响应文件进行综合评分。

2.2.2本项目综合评分满分为100分，其中：技术资信分值占总分值的权重为90%，价格分值占总分值的权重为 10%。具体评分细则如下：

### 2.2.2.1资信标评审细则(50分）

| 序号 | 评分细则 |  |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 企业业绩（10分） | 近三年以来（从开标时间向前追溯、以合同签订日期为准）每完成一个市政公用工程监理业绩得5分，满分10分。 - 注：提供中标通知书、监理合同、竣工验收报告的扫描件或影印件。 |
| 2 | 企业荣誉（10分） | 企业近三年（从开标时间向前追溯）以来获得优秀（或先进）监理企业荣誉的，每个得5分，本项满分10分。 |
| 3 | 体系认证(15分) | 投标人具有质量管理体系认证、职业健康管理体系认证、环境管理体系认证（且在有效期内）每提供一个得5分，本项满分15分。 证明材料：提供认证证书复印件加盖公章，须提供全国认证认可信息公共服务平台对认证机构认可的查询官方网址及网页界面截图，否则不得分。 |
| 4 | 项目管理机构(15分） | - 项目总监工程师近三年（从开标时间向前追溯），以项目总监身份的工程，获得优质工程奖项每个得5分，没有不得分，本项满分10分。 ### 注：企业工程获奖和总监理工程师工程获奖可以为同一项目，可以同时加分。 2、拟派项目总监工程师提供市政工程相关专业高级及以上职称资格证书的，得5分，最高得5分。 |

2.2.2.2技术标评审细则（40分）

| 序号 | 评审因素 | 分值设置 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理总体规划 | 5分 | （1）根据工程特点和各种影响因素，进行总体规划、布置。方案内容中包含了布置的主要临时设施包括材料场、水、电、生活区、办公区等内容，得5分； （2）根据工程特点和各种影响因素，以方便、合理、经济、施工总体要求和适合施工需要为原则，进行施工区域划分和施工现场总体布置，方案中均有体现，但有内容在实施过程中无法适用，得3分； （3）方案较为包含了项目实施的总体内容，但关键点非专门针对本项目特性内容进行编写的得1分； （4）方案不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 2 | 工程项目难点 | 5分 | （1）针对本工程特点，列出本工程的重点，并且有具体的保证措施。各项措施周全、具体、有效，有针对性的得5分； （2）针对本工程特点，列出本工程的重点，并且有具体的保证措施。各项措施内容清晰、内容表述清晰可以满足本项目实际需求，的得3分； （3）针对本工程特点，列出本工程的重点，并且有具体的保证措施。但关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得1分； （4）不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 3 | 质量控制措施 | 5分 | （1）监理质量控制措施科学合理，手段明确，有针对性，内容完整详实，表述清晰，有专门的质量技术管理班子和制度，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效地保证技术质量得5分； （2）有专门的质量技术管理班子和制度，制度基本健全，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系描述详细，能够保证技术质量，内容描述满足项目需求的得3分； （3）质量控制措施没有覆盖本项目实施内容，对本项目的质量控制措施针对性不够，没有表述细节内容得1分； （4）工作内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 4 | 进度控制措施 | 5分 | （1）监理进度控制制度科学合理，手段明确，有针对性，内容完整详实，表述清晰，能有效地保证项目进度得5分； （2）有专门的进度控制制度，制度健全能够保证技术质量，内容描述满足项目需求的得3分； （3）进度控制措施模糊不清，无法显示对进度控制的有效措施或出现非专门针对本项目特性内容得1分； （4）工作内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 5 | 安全生产控制措施 | 5分 | （1）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度清晰、健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力满足施工需求得5分； （2）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备接班合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求得3分； （3）有专门的安全管理人员和制度，且人员配备能够满足要求，有安全生产制度及各道工序安全技术措施但关键点缺失没有针对性的控制措施或出现非专门针对本项目特性内容得1分； （4）工作内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 6 | 组织协调措施 | 5分 | （1）针对各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划。劳动力投入经济及人员的协作和分工安排可以有效提供项目进展，满足项目监理需要得5分； （2）针对各主要施工工序应有劳动力安排计划，有各工种劳动力安排计划，计划较完整周密。劳动力投入协作性低，人员分工不明确，导致现场人力资源重复的，得3分； （3）针对各主要施工工序有基础的劳动力安排计划，有基础的各工种劳动力安排计划但缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得1分。 （4）工作内容偏离项目需求、偏离客观现实或未提供的不得分。 |
| 7 | 新技术、新工艺、新方法 | 5分 | （1）针对本工程特点，能提出新技术、新工艺、新方法且合理有效、能节省资金且保证项目质量的得5分； （2）针对本工程特点，能提出新技术、新工艺、新方法，但所提出的内容与本项目实施情况有偏差，在实施过程中会需根据实际情况还需再次调整的，得3分； （3）针对本工程特点，能提出新技术、新工艺、新方法但缺项或关键点缺失或出现非专门针对本项目特性内容的得1分； （4）不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |
| 8 | 工程竣工验收与保修阶段管理 | 5分 | 根据供应商提供方案的阐述，监理大纲内容全面、重点突出，针对本工程竣工验收与保修阶段管理处理措施及合理化建议情况，由磋商小组结合本项目采购需求进行综合评审。 1、对本项目理解准确，完整详细，可行性，实用性、针对性强，得5分； 2、对本项目理解基本准确，完整详细，具有可行性、实用性和针对性，得3分； 3、对本项目理解不足，对项目的可行性、实用性、针对性内容有缺项，得1分； 4、不能满足项目实施要求或未提供的不得分。 |

2.2.2.3商务标评审细则（10 分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 10分 | 经评审满足磋商文件要求且在预算范围内，投标人的报价中投标价格最低的投标报价为评标基准价，得满分；其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100（取小数点后两位）。 |

注：1、以上评分内容涉及到证书、证明、报告、合同等在投标文件中均需提供清晰的彩色扫描件或复印件加盖投标人公章（网上提交的投标文件加盖公章 ）供评委会审核。

2.2.3分值汇总

（1）磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评分，并汇总每个供应商的得分。取各位评委评分之平均值，四舍五入保留至小数点后两位数，得到该供应商的技术资信分。

（2）将供应商的技术资信分加上根据上述标准计算出的价格分（价格因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和响应报价），即为该供 应商的综合总得分。

## 政府采购合同

淮北市政府采购合同参考范本

（服务类）

项目名称：某项目（分包项目须填写完整的分包号及分包名称）

项目编号：某编号

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

第一部分  合同格式

- 甲方通过组织的竞争性磋商方式采购活动，经磋商小组的评定乙方为本项目成交供应商，现按照磋商文件要求决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，甲乙双方商定同意按如下条款和条件签订本合同：

- 第一条  服务内容

- 本合同所提供的服务内容详见磋商文件和响应文件。

- 第二条  组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)合同一般条款；

(2) 本项目采购（磋商）文件及答疑、更正公告；

(3) 本项目成交通知书；

(4)卖方提交的响应文件及书面承诺函。

第三条  合同金额

合同的总金额为￥   元（大写：人民币     元）。

分项价格：

| ### 序号 | ### 名称 | ### 数量 | ### 价格 | ### 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 合计 |  |  |  |  |

### 第四条  付款条件

### 付款方式：合同签订完成后，按每季度批准的合格工程量金额乘以(监理费用中标价/施工中标价)之积的80%；工程监理服务费累计支付至监理范围内工程施工完成投资额的80%时，停止拨付；待竣工验收合格、移交、办理完工程决算及竣工资料，并经审计后，支付至结算价的100%。

### 第五条  服务时间和地点

本合同服务时间和地点在本项目采购文件中有明确规定。

### 第六条履约保证金

6.1履约保证金数额为     元(人民币大写：         )，期限为合同履约完成后。

收受方式为：□转账/电汇、□保函、□现金、□保险、□支票、□汇票、□本票。

6.2 乙方提供的履约保证金按规定缴纳。

6.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

### 第七条  转让和分包责任

乙方违反合同约定转让合同权利、义务或者分包的，乙方应当向甲方支付合同总价30%的违约金，并且，于此情形下甲方有权决定提前解除合同。

### 第八条  延期交付责任

乙方应按照采购（磋商）文件中规定的服务时间提供服务。

1.除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同的时间提供服务，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除乙方应当支付的违约金。每延误一天的，乙方应当按延迟服务的费用的0.04％向甲方支付违约金，直至实际交付为止。延期交付超过 30 日时，甲方有权根据合同条款规定解除合同，甲方因此解除合同的，乙方应当支付合同价格 30 % 的违约金作为赔偿。

2.除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果甲方没有按照本合同约定的时间付款，那么乙方可要求甲方支付违约金。每逾期付款一日的，甲方应当按应付而未付款的 0.04%向乙方支付违约金，直至实际付款之日为止；逾期付款超过 180日时，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

### 第九条违反保密责任

### 乙方未按照合同约定严格履行保密义务的，应当向甲方支付合同总价10%的违约金，于此情形下，甲方还有权提前解除合同。

第十条  合同文本数量、有效期

### 本合同连同附件合计页，一式伍份，甲乙双方各持两份，采购代理机构一份，具 有同等法律效力。

### 本合同以甲乙双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且乙方提交 的履约保证金（如适用）后生效，至合同项下的内容履行完毕后相应终止。

第十一条  其他

### 甲 方：                         乙 方：

### 电 话：                        电 话：

### 单位盖章：                    单位盖章：

### 代表签字：                   代表签字：

### 日 期：                      日 期:

- 第二部分 合同一般条款

- 术语的定义

- 合同下列术语应解释为：

### （1）“合同”是指委托和受托双方签署的、合同格式中载明的委托和受托双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

### （2）“合同价”是指根据合同规定，成交供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给成交供应商的货币数量。

### （3）“服务”是系指乙方根据合同规定须向甲方提供的所有成果。

### （4）“合同条款”是指本章所述全部内容。

### （5）“甲方”系指购买服务的采购人。

### （6）“乙方”系指提供服务的成交供应商。

### （7）“天”指日历天数（如无特别说明）。

### （8）“验收”是指委托、受托双方依据强制性的国家技术质量规范和合同规定，确认合同项下的服务符合合同规定的活动。

### （9）“第三方”是指合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

### （10）“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件。

### 2.技术规范与服务内容

### 2.1 响应服务的技术规范应与采购文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 2.2 响应服务的服务内容应与采购文件规定的服务内容及响应文件中的服务一致。

### 3. 完成方式

### 成交供应商应按照采购文件规定的时间和地点完成服务。

### 4. 付款

### 4.1合同以人民币付款。

4.2在乙方按照合同的规定履行服务后，乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按 合同规定审核后付款：

（1）发票；

（2）全部技术资料；

（3）由买卖双方签字的验收证书。

4.3甲方付款方式和条件：甲方将按照本项目采购文件规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

4.4 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到乙方提供的相应金额款项发 票后按规定将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调 整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

5.权利保护

5.1 乙方保证，其向甲方提供服务的行为合法有效，甲方在中华人民共和国使用 该服务或服务的任何一部分时，免受任何第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权、专有秘密等知识产权及其他权利的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第 三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.2所有乙方基于本合同目的自行为甲方创作的所有资料、作品，所有版权均归甲方所有，且乙方不得将为甲方制作的作品擅自使用或者提供给第三方。

5.3对于乙方为履行本合同提供的服务人员，乙方须为其按国家规定缴纳社会保 险，按行业规定缴纳相关商业保险，并保证所有服务人员工资不得低于服务所在地最低工资标准。

6.履约保证金

6.1 乙方应按照本项目采购文件规定的期限和数额提交履约保证金，如本项目采购文件规定无须提交履约保证金的，本合同各条款中与履约保证金有关的内容不适用。未按期足额支付履约保证金的，甲方有权解除本合同。

6.2 履约保证金作为乙方履行本合同义务的保证，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如乙方不能全面、适当地履行本合同义务，则甲方有权直接从履约保证金中扣除其所遭受的全部损失，或者根据本合同中关于违约责任的约定扣除乙方应当支付的全部违约金,同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违 约责任的权利。

6.3 履约保证金应采用人民币，并采用下述方式之一提交：

√转账/电汇、√保函、√现金、√保险、√支票、√汇票、√本票；

由甲方可接受的在中华人民共和国境内注册和营业的总行或省、直辖市级分行出具，其格式采用采购文件提供的格式或其他甲方可接受的格式。

6.4 履约保证金在合同约定期限内不予退还或者应完全有效。如果乙方能按约全面履行合同义务，甲方将在合同约定履约保证金退还期限到达后，以银行汇款或支票方式退还乙方以银行转账汇款或银行汇票、支票、本票方式提供的履约保证金，如果乙方以保函、保险等方式提供履约保证金的，有关第三方机构的担保责任于乙方按约 全面履行合同义务完毕同时解除，相关保函的法律效力亦同时终止。

6.5 甲方逾期退还履约保证金的，乙方有权要求甲方自约定的退还期限届满次日起，每逾期一日，按应退还的履约保证金款项的0.04%支付违约金，直至实际退还之日为止。因乙方原因造成甲方逾期退还履约保证金的除外。

7.履约监管与验收

7.1 甲方根据合同规定对乙方提供服务全过程进行履约监管，并有权要求乙方就履约监管中发现的问题进行限期整改，履约监管中发现问题或乙方未能按要求整改，甲方有权根据合同规定追究乙方的违约责任。

7.2 乙方根据合同的规定提供服务后形成最终成果的，甲方组成验收小组按国家有关规定、规范及采购文件进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。甲方有权委托第三方机构进行验收，对此乙方应当配合。

8.转让和分包

8.1 乙方不得部分转让或全部转让其享有的合同权利及应履行的合同义务。

8.2未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下应由乙方履行的义务和工作分包 给第三方完成。甲方同意分包的，乙方仍应当就分包项目向甲方负责，接受分包的第三方就分包项目承担连带责任。

8.3 乙方违反合同约定转让合同权利、义务或者分包的，乙方应当按合同规定向甲方支付违约金，并且，于此情形下甲方有权决定提前解除合同。 9.包装要求（适用于含采购货物的项目）

乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏或变质。包装要符合财政部《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包 装政府采购需求标准（试行）》文件相关要求。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、 防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏 和丢失的任何损失的责任和费用。

10.乙方履约延误

10.1 乙方应按照采购文件中规定的服务时间提供服务。

10.2 在履行合同过程中，如果乙方及其分包人遇到妨碍按时提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长提供服务时间以及是否收取延 期交付违约金。

11.履约延误和误期赔偿

11.1 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果乙方没有按照合同规定时间提供服 务的，甲方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，有权从合同款项中扣除乙方应当支付的违约金。每延误一天的，乙方应当按合同规定向甲方支付相应的违约金，直至实际提供服务为止。延期提供服务超过合同规定的一定时间时，甲方有权根据合同条款第 14 条的规定解除合同，甲方因此解除合同的，乙方应当支付合同规定的违 约金作为赔偿。

11.2 除遇到合同规定的不可抗力情况外，如果甲方没有按照本合同约定的时间付款，那么乙方可要求甲方支付违约金。每逾期付款一日的，甲方应当按合同规定向乙方支付相应的违约金，直至实际付款之日为止；逾期付款超过合同规定的一定时间时，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

12. 不可抗力

12.1 签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。本条所述的“不可抗力” 是指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括成交供应商的违约或疏忽。不可 抗力事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、防疫限制和禁运及 其他双方商定的事件。

12.2 受影响的一方在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续超过一百二十（120）天以上，双方应过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。不可抗力使合同的某些内容 有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

12.3 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

13.税费

本合同项下乙方所提供的服务的所有税费均已包含于合同价格，甲方不再另行支付。按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切 税费均应由乙方负担。

14.争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方确定通过向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼方式解决争议。

15.违约终止合同

在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出解除合同。

（1）乙方延期交付达到约定的合同解除情形。

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务达到合同约定的甲方有权解除合同的情形或者因此导致合同目的无法实现的。 （

3）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

a、“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响相关人员在采购过程或合同实施过程中的行为。

b、“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而恶意隐瞒或谎报事实，损害甲方利益的行为。

16.破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

17.合同变更、中止或者终止

17.1 本合同履行过程中，甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同采购金额的百分之十。

17.2 甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止合同，因任何一方自身原因擅自变更、中止或者终止合同给对方造成损失的，对方有权要求取得赔偿或补偿。但是如果 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

18.通知

政府采购合同一方给另一方的通知都应以书面形式发送至规定的对方地址。通知 以送达日期或通知书规定的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

19.合同语言

本合同语言为简体中文。双方交换的与合同有关的信函均用简体中文书写。

20.适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

21.合同生效

21.1本合同以双方法定代表人或授权代表签字、加盖双方单位印章并且乙方提交的履约保证金（如适用）后生效。

21.2 本合同一式伍份，甲乙双方各执两份、采购代理机构一份。

22. 补充条款

22.1项目监理机构和人员

更换监理人员的其他情形：监理单位监理组织机构专业人员必须齐全。监理单位中标人不得擅自更换项目监理机构人员中的任何人员，如确要更换，应提前10天报告委托人，必须经建设单位同意，并报市（县）行业行政主管部门备案，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件，更换的项目总监理工程师的资格和阅历及经验等不得低于更换前的总监理工程师，同时应向委托人支付3万元的违约金,更换除总监外其他人员，需向建设单位支付每人次1万元违约金。承担本工程监理的监理机构须进驻现场，进驻现场人员须与投标承诺的人员名单相一致,监理项目部人员由甲方代表负责考勤。总监理工程师及总监代表必须常驻现场，总监每月应保证22个日历天出勤，其他所有监理人员出勤率为100%，否则委托人有权进行处罚，直至清退出场并记入不良行为记录内。

22.2 对监理人的授权范围：施工现场的变更签证等须得到委托人确认盖章后方可生效。监理人对施工月进度、变更、签证等应严格审查。如审查结果与审计部门审核工作量误差超过10%的即为违约，监理单位应向县重点项目中心支付合同价20%的违约金。

22.3 提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理单位按月向建设单位书面通报进度、质量、投资、安全的监控情况，及时处理现场问题，重大问题及时向建设单位及建设行政主管部门汇报并提出处理意见或建议。对不报告、拒不整改及整改后达不到安全标准的，监理单位应向建设单位支付5000元违约金。监理单位每月20日前按工程实际进度做好月度工程量的审核工作，所有涉及造价的资料、变更签证、进度款审核的成果文件等必须由具有工程造价执业资格人员签字盖执业章，并将当月工程相关资料一并归档，不得后补。

注：所有监理资料应分为濉溪县刘桥中心学校小城小学教学楼建设项目和濉溪县独立工矿区刘桥中心学校小城小学综合楼食堂及配套工程项目。

22.4 监理人员与施工单位串通，弄虚作假，降低工程质量，在不合格的工程验收单、建筑材料、建筑构件、配件和设备单按合格签字的，监理人应向委托人支付每次每处1万元的违约金，并可根据情节严重程度要求更换监理工程师或总监，并按照《工程质量管理条例》追究当事人责任。

监理公司在监理服务全过程中，对不具备验收条件而在验收申请材料上签字同意进行验收的，应旁站而未旁站的；应及时下发监理通知单而未及时下发监理通知单的；应及时通知甲方而未及时通知甲方的；应见证取样而未见证取样的；应对进场苗木等主材进行检验而未检验的；应进行分部分项验收而未进行分部分项验收的，应及时审签施工单位所报签证等各类材料、资料而未及时审签的，应对安全、文明施工监管到位而未到位的等所有监理在施工全过程中应做到而未做到的，建设单位将严格进行处罚。对招标文件中未注明处罚金额的，将给予每次 500-2000元的违约金处罚，并将处罚监理公司及总监理工程师的通报在网上予以公布。

22.5监理公司应在施工现场独立办公，并针对监理部开设独立食堂，禁止与施工企业混吃混住，如有发现将给予2000元的违约金处罚并立即整改，对拒不整改行为，发包人有权解除合同。

如需修改或补充合同内容，经协商，双方可签署书面修改或补充协议，该协议将作为合同的一个组成部分。

第五章  采购需求

前注：本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 付款方式：合同签订完成后，按每季度批准的合格工程量金额乘以(监理费用中标价/施工中标价)之积的80%；工程监理服务费累计支付至监理范围内工程施工完成投资额的80%时，停止拨付；待竣工验收合格、移交、办理完工程决算及竣工资料，并经审计后，支付至结算价的100%。 |
| 2 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签署后320日历天。自监理合同签订之日起至质保期满止(竣工备案)(包含施工准备阶段、施工阶段与缺陷责任期阶段的全部工作)包含但不限于工程建设监理服务、项目管理等。 |
| 4 | …… | …… |

二、项目概况：项目位于濉溪县，该监理项目包括直河污水收纳管道工程及杜庄沟水环境综合治理工程。其中直河污水收纳管道工程，在刘桥镇陈集村段直河西岸新建污水管网约2.1公里，截污纳管收集周围直排污水，投资估算约360万元。其中杜庄沟水环境综合治理工程对全长6公里的杜庄沟实施底泥清淤、土石围堰、生态护岸等工程，新建污水管网、生态沟渠等，并适当绿化河堤。投资估算约3000万元。

三、服务内容：

1、投标人承诺提供正常监理及项目管理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定、洽谈以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工 验收、工程造价控制、工程备案以及工期控制等全过程服务。

主要监理服务要求具体如下：

(1)协助招标人审核施工图的设计, 参与图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

(2)参与招标人与承包商签订施工承包合同,审核施工进度计划， 并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

(3)协助招标人做好开工前准备，审批开工报告，复核红线，经招标人同意下达开工令。

(4)审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

(5)审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助招标人安排甲供材料的供应计划。

(6)主持施工图交底，参与设计变更的签证。

(7)主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

(8)检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

(9)督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

(10)及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

(11)履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

(12)协助招标人组织进行交工验收及竣工验收。

(13)及时对竣工验收资料进行审核验收，审核验收无误后及时签字确认完善，并完成有关竣工验收的监理部分资料。

(14)完成国家法律法规规定的监理规范要求的其他工作内容。

(15)①施工阶段造价控制包括施工图预算审核、计量支付价款审核、变更工程量及价款审核等工作。监理人应按照国家、安徽省、淮北市法律法规及委托人相关管理规定安排专人负责并及时、准确的完成上述工作。 ②监理人监理范围内的施工工程竣工验收合格，承包人上报完整的竣工结算文件后，监理人应在30日内完成审核并出具审核意见书，并对审核结果承担责任。

2、承担本工程监理的监理机构须进驻现场，总监理工程师必须常驻现场所有监理人员（含总监）出勤每月不得低于22天，否则业主有权进行处罚，直至清退出场。

3、在建设过程中，中标人必须按投标时承诺配备的人员及时到位，配备专业人员，未经招标人同意，中标人不得擅自更换或者减少上述人员。根据现场施工情况，保证监理人员每天到场数量，招标人有权根据监理现场人员到位情况，要求其增加专业人员及实验检测设备，监理单位必须服从，否则，视同中标人违约，招标人有权中止合同履行。

(二)项目管理服务要求具体如下：

(1)项目管理服务范围包括但不限于：项目建设期、质量缺陷责任期全过程(前期合法性手续资料的编制及协助办理、设计阶段、施工阶段、竣工及结算移交阶段、项目组织协调等)。

(2)项目管理服务内容包括但不限于：代表招标人审核施工单位设备材料 招标文件，代表招标人审查所有工程合同等。

(3)手续办理服务内容包括但不限于：代表建设单位履行包括但不限于立项、建议书、可研、水土保持(含检测和验收)、规划许可、环评、交评、安评、土地、建设许可、节能及绿建评审、 施工图审查、消防人防审查、竣工验收备案等所有手续。

(4)协助事项服务范围包括但不限于：通水、通电、通气、通信、有线电视、

土方弃取等。工程管控服务范围包括但不限于：编制工程进度计划，制定工程质量安全保障方案，监督监理单位履职到位，发现和解决施工全过程出现的质

量安全问题，监督施工企业整改到位。

(5)工程协调服务范围包括但不限于：安排调度设计、造价、跟审人员与施工单位做好各项工作衔接、组织工程协调会，代表招标人参加施工和监理会议，协调联系有关部门、镇村，解决所有工程问题和矛盾。

(6)工程档案服务范围包括但不限于：按照不低于城市建设档案馆的综合验收标准和清单，提交工程所有全过程档案资料。

(7)监理公司应在施工现场独立办公，并针对监理部开设独立食堂，禁止与施工企业混吃混住，该项费用请投标报价时一并考虑。

四、人员要求

| 执业资格 | 岗位 | 专业 | 人员配额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国家级注册监理工程师 | 总监理工程师 | 市政公用工程 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 造价工程师 | 造价 | / | 1人 |
| 监理工程师 | 专业监理工程师 | 市政公用工程 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 监理工程师 | 专业监理工程师 | 给排水工程 | 1人（不允许外聘、返聘） |
| 监理员 | 专业监理员 | 市政公用工程 | 1 人（不允许外聘、返聘） |
|  | 见证员 | 具有工程类专业技术职称 | 1 人（不允许外聘、返聘） |
| 合计 |  |  | 6人 |
| 注：注册监理工程师专业以注册证书为准，监理工程师专业以资格证书 或职称证书或毕业证书为准，其他监理工作人员专业以职称证书或毕业证书或各级协会颁发的监理员培训教育证书为准。 人员配备通则： 1、表中所列人员配额为最低限度（但招标人可以根据项目实施的工程大小，要求增减人员）；且在本工程服务期内，不能在其他工程项目上重复任职。 2、国家级注册监理工程师须上传证书原件的扫描件或影印件，且证书须注册单位（或工作单位）须与投标人名称一致，其他监理工作人员须提供劳动合同、聘书及任命文件，如提供社保，社保上能体现注册单位名称与投标人名称一致则无需提供劳动合同、聘书及任命文件。 |  |  |  |

五、对办公设备及检测设备的配备要求

表5.1  办公用品一览表

| 序号 | 名 称（规格、型号） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑 | 3台 |  |
| 2 | 激光打印机 | 1台 |  |
| 3 | 高清数码相机 | 1部 |  |
| 4 | 摄像机 | 1部 |  |
| 5 | 固定电话 | 2部 |  |
| 6 | 传真机 | 1部 |  |
| 7 | 车辆 | 1台 |  |
| 8 | 办公面积 | 不小于100m2 |  |
| 9 | 会议室 | 至少容纳20人 |  |
| 10 | 办公桌 | 5张 |  |

表3.2   基本检测设备一览表

| 序号 | 名 称（规格、型号） | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 1台 |  |
| 2 | 光电经纬仪 | 1台 |  |
| 3 | 水准仪 | 1台 |  |
| 4 | 激光测距仪 | 1台 |  |
| 5 | 砼强度回弹仪 | 1台 |  |
| 6 | 砂浆回弹仪 | 1台 |  |
| 7 | 贯入式砼测强仪 | 1台 |  |
| 8 | 地基承载力现场检测仪 | 1台 |  |
| 9 | 裂缝显微镜 | 1台 |  |
| 10 | 涂层测厚仪 | 1台 |  |
| 11 | 钢筋位置检测仪 | 1台 |  |
| 12 | 接地电阻测试仪 | 1台 |  |
| 13 | 数字万用表 | 1台 |  |
| 14 | 游标卡尺 | 1把 |  |
| 15 | 千分尺 | 1把 |  |
| 16 | 塞尺 | 1把 |  |
| 17 | 激光垂准仪 | 1台 |  |
| 18 | 激光投线仪 | 1台 |  |
| 19 | 土工仪 | 1台 |  |
| 20 | 测砖回弹仪 | 1台 |  |
| 21 | 板厚测试仪 | 1台 |  |
| 22 | 钢尺、钢卷尺 | 各1把 |  |

附：《工程监理工作管理考核暂行办法》

工程监理工作管理考核暂行办法

为加强对监理单位的考核管理，确保监理工作成效，特制定本暂行办法。

一、监理工作管理考核依据

国家颁布实施的有关工程建设的法律、法规、标准、条例、技术规范，省、市下发的关于对工程监理工作考核评定的规范性文件，监理招标文件及委托监理合同，审定的工程项目监理规划及监理实施细则。

二、监理人员和检测设备考核

1、监理人员资格审查：监理单位必须严格按照投标文件承诺和监理委托合同要求配备监理人员。中标通知书发放后7日内投标承诺的监理人员须带身份证、资格证书原件到建设单位进行资格审查，并按照招标文件要求实行证件管理。

2、监理人员基本技能考核： 现场监理人员必须具备符合现场工程管理需要的专业技术和专业知识。此项考核由建设单位与质监机构联合进行，根据工程建设需要适时开展。主要通过专业知识考试和现场问答进行考核，所有监理人员须参加考核，试题内容主要是与工程有关的施工规范、技术操作规程、工程重点难点分析等应知应会的知识，现场问答考察主要是针对本项目特点采取的方法和建议。

3、监理工作绩效考核：根据开工前确定的工程建设计划安排，按照“小业主、大监理”的管理模式，定期对监理工作绩效进行考核。考核主要围绕阶段性建设目标的完成情况、监理工作开展的规范性、监理的组织协调能力、发现并解决现场问题的能力、监理工作的主动性和积极性等方面开展。考核主要通过查阅现场监理资 料、监理与施工等单位的往来文件、调查工程质量安全控制情况、听取相关单位的评价等方式开展。

4、职业道德纪律考核：监理工作开展前，建设单位召集施工、监理等单位参加的联席会议，严明职业道德纪律。并在实施过程中，通过工作检查、广泛听取意见等方式，考核监理单位及人员的职业道德自律情况。

5、监理实验检测仪器设备考核：监理单位必须严格按照投标承诺和合同要求配备足够的实验检测仪器设备，并根据工程建设情况及时开展必要的实验检测工作。进场7日内实验检测仪器设备必须到位，并将仪器设备清单和实验检测工作方案报建设单位备查。建设单位在工程实施过程中将对监理单位所做的各项实验检测工作进行抽查。

6、上述各项及各次考核工作均应形成考核记录，考核人和被考核人均应签字确认。

三、监理违约行为的处罚

1、监理人员数量、资格达不到投标文件和委托监理合同要求的， 监理人员基本技能考核不合格的，严格按照招标文件及监理合同委托约定，分别给予通报批评、媒体公开曝光、罚没违约金、不良行为记录等处罚，并要求补充监理人员或更换不合格人员。情节严重或有弄虚作假行为的，建设单位可终止委托监理合同。

2、监理实验检测仪器、设备不符合要求并在规定时间未到位的， 建设单位可以根据工程需要购买实验检测仪器、设备，费用直接从监理费中扣除。未按规定及时开展实验检测工作的，将按照工作量处以相应的违约金（具体标准根据项目实际情况在合同中具体约定）。

3、监理工作绩效考核不合格的，将视因监理管理不力对工程建设造成的影响程度，相应扣除监理费用；对情节严重或整改不力的，可终止监理委托合同。

4、考核发现监理人员在工作中存在假公济私、吃拿卡要等违法违纪行为，经查证属实的予以清退，并列入不良记录人员名单。

四、附则

此考核办法纳入工程监理招标和合同文件的附件，作为监理工作管理的依据。

五、报价要求.

(1)投标人投标价格不得超过最高限价，否则投标无效。

(2)投标报价包含完成所有工作内容发生的全部费用。

(3)投标人应充分考虑项目履约期间的市场、政策等因素影响谨慎报价， 一旦中标，中标人不得以任何理由提出中标价调整。投标人中标及合同履约期内，不得以任何理由要求对其进行变更或拒绝服务。

六、付款方式

付款方式：合同签订完成备案后，采购人收到成交供应商提交的预付款保函（成交供应商应在20个工作日内提供预付款保函）且项目具备实施条件后3个工作日内支付合同款的40%（预付款）。建设单位按工程完成投资额，按季度支付监理服务费用，即：按每季度批准的合格工程量金额乘以(监理费用中标价/施工中标价)之积的80%；工程监理服务费累计支付至监理范围内工程施工完成投资额的80%时，停止拨付；待竣工验收合格、移交、办理完工程决算及竣工资料，并经审计后，支付至结算价的100%。

注：按安徽省财政厅皖财购〔2023〕615 号，鼓励支付预付款。采购人可结合项目实际和供应商资信情况，在政府采购合同中约定预付款（预采购项目除外），对中小企业原则上预付款比例不低于合同金额的40%、不高于合同金额的 70%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 40%、不高于 70%；必要时可要求供应商提供相应的预付款保函或其他担保措施。对供应商为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，预付款可低于上述比例或者不约定预付款。

七、其他要求:

保密服务本项目涉及到采购方管理的重要信息，成交供应商应注意对本项目中涉及到秘密信息进行保护，防止泄露重要信息。

## 第六章 响应文件格式

濉溪县直河污水收纳管道及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理

响

应

文

件

供应商：

年  月  日

- 一、磋商响应函

致：濉溪县重点项目建设管理服务中心

安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司

根据贵方的竞争性磋商公告和文件，我方兹宣布同意如下：

1.1.如我公司成交，我公司承诺愿意按磋商文件规定缴纳履约保证金和成交服务费。按本次磋商文件规定及最后报价承诺提供所需的服务或货物，并承担因货物质量或服务等引起的一切责任。

2.我方根据本次磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

3.我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

4.我方已详细审核本次磋商文件，包括磋商文件的澄清或修改（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次磋商文件，并对磋商文件各项条款、规定及要求均无异议。

5.我方同意从供应商须知规定的磋商日期起遵循本磋商文件，并在供应商须知规定的磋商有效期之前均具有约束力。

6.我方对所提交的响应文件及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，由于我方提供的资料不实造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供任何与本项目有关的数据、技术资料和相关证明材料。

7.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的磋商。

8.我方同意磋商文件规定的付款方式、服务期限。

9.我方保证遵守磋商文件的规定。在磋商文件有明确要求的情况下，如果我方提交的响应文件没有明确表述拒绝的，我方愿意将磋商文件的规定作为供应商合同义务的组成部分。

10.与本磋商有关的通讯地址：

### 供应商基本账户开户行：

账户：

供应商盖章 ：

日    期：

二、竞 标 一 览 表

项目名称：濉溪县直河污水收纳管道及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理

项目编号：2024-zhjyzb-045

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 第 包（不分包项目此条可不填写） |
| 报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 服务期限（完工时间） |  |
| 备注说明 |  |

供应商盖章 ：

日     期：

注：

1.本表内容根据磋商文件要求包括了服务及其配套的设计、采购、制造、检测、试验、运输、保险、仓储、税费以及现场落地、安装及安装耗损、调试、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）质保期内的售后服务保障等所有费用。

2.特殊事项在备注中注明。

三、 分项报价明细表

| 序号 | 名称 | 数量 | 价格 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |

供应商盖章 ：

日 期：

注：1、供应商根据项目实际填写，表中单项，项目不涉及的可留空或自行调整。

2、所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。

- 四、最后承诺报价表

（第   次报价书）

项目名称：濉溪县直河污水收纳管道及杜庄沟水环境综合治理工程施工监理项目编号：2024-zhjyzb-045

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 磋商范围 | 第 包（不分包项目此条可不填写） |
| 最后报价 （详见备注说明） | 人民币小写： 人民币大写： |
| 备注说明 | （此处可补充磋商小组根据与供应商磋商情况变动的磋商文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。） |
| 磋商小组签字 |  |

供应商盖章：

日      期：

注：本页《报价表》由供应商在接到报价通知后依据磋商情况填写,并在规定时间内上传。考虑磋商报价的方便，供应商在填写最后承诺报价后，（第一次报价-最后承诺报价）除以第一次报价后得出的优惠率视同为需求表中全部分项设备、工程量或服务的优惠浮动值（特定分项优惠除外），而不考虑措施项目清单和规费税金清单的金额改变。此优惠率调整原则适用于合同内价格的计算及项目增减、变更时价格的计算。

- 五、授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权       （供应商授权代表姓名、职务）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理磋商过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与磋商、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

提供授权代表身份证复印件（提供正、反面）

授权代表联系方式：          （请填写手机号码）

特此声明。

供应商盖章 ：

日  期：    年   月   日

注：

1、本项目只允许有唯一的供应商授权代表，且必须为供应商在职员工并提供身份证复印件。

2、法定代表人参加磋商的无需此件，提供身份证明复印件即可。

- 六、商务响应表

| 序号 | 商务条款 | 磋商文件要求 | 供应商承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 服务期限 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商盖章 ：

日期：年  月 日

注：供应商所供服务如与磋商文件要求的服务不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

| 技术响应表（适用于含货物采购的项目，否则不需此表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 磋商文件规定的技术参数要求 | 所投产品的品牌、型号、技术参数 | 偏离说明 |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

- 注：供应商所供服务如与磋商文件要求的服务不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

供应商盖章 ：

日期：年  月 日

七、磋商声明函

致：濉溪县重点项目建设管理服务中心

安徽中汇建银建设项目管理有限责任公司

1、我方郑重声明，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，完全具备以下条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方郑重声明，我方无以下不良信用记录情形：

(1)被人民法院列入失信被执行人；

(2)被税务部门列入重大税收违法失信主体；

(3)被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

(4)被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

(5)公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案。

3、我方不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）。

4、我方不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章 ：

日 期：

注：供应商若为联合体，则上文中“我方”包含联合体各方。

- 八、供应商综合情况

### （一）、营业执照

### 营业执照扫描件/《事业单位法人证书》扫描件/《社会团体法人登记证书》扫描件/《民办非企业单位 登记证书》扫描件/居民身份证扫描件

### （二）、供应商信息表

| 企业基本信息 | 企业全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业人数 |  | 联系人及联系电话 |  |
|  | 企业规模 |  | 资产总额 |  |
|  | 企业性质 |  | 营业收入 |  |
|  | 所属行业 |  | 利润总额 |  |
| 供应商盖章 ： 填报日期： |  |  |  |  |

填表说明：

1、请填表人认真、准确填写，并加盖单位公章，为便于成交后进行政府采购合同备案，请填写完整。

2、“企业规模”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、 “小型企业”、“微型企业”。

3、“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发零售业”、 “交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿餐饮业”、“信息传输和信息服务业”、 “房地产业”、“其他”。

4、“企业性质”对应填写“国有及国有控股”、“民营企业”、“集体企业”、“中外 合资”、“外商独资”。

5、从业人员、营业收入、资产总额、利润总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新 成立企业可不填报。

九、项目人员配备情况

(供应商可自行制作格式)

按磋商文件要求提出本项目的服务人员配置，包括组织机构设置、人员配置、职责分工等内容。

十、服务方案

(供应商可自行制作格式)

十一、服务承诺

(供应商可自行制作格式)

- 十二、项目业绩

| - 序号 | - 项目名称 | - 服务内容 | - 合同签订时间 | - 合同完成时间 | - 合同总金额 | - 业主单位及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章 ：

日 期：

备注：

1、表中所列业绩应为供应商满足本磋商文件供应商资格（评审指标“业绩”）要求的业绩，须附相关项目合同扫描件（项目名称、能够准确反映服务范围和规模的页、合同金额页和签字盖章页复印件），否则视为无效业绩；

2、采购人将复查上述业绩情况；

3、本表供应商可自行扩展。

- 主要成交标的承诺函

我单位同意成交结果公告中公示以下主要成交标的信息并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的信息均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我单位承担由此产生的一切后果。

| 名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 服务范围 |  |
| 服务要求 |  |
| 服务时间 |  |
| 服务标准 |  |

供应商盖章 ：

- 日 期：

备注：

1.表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的信息；

2.成交供应商提供的以上承诺情况（含服务名称、服务范围、服务要求、服务时间、 服务标准），将按约定随成交结果公告同时公告。

3.本页《主要成交标的承诺函》由供应商准确填写。

- 十四、中小企业声明函

中小企业声明函

### （本项目不适用）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加    （单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为    （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章 ）：

日    期：

- 1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 残疾人福利性单位声明函

（不享受残疾人福利性政策支持的不需此件）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为□符合□不符合（对应勾选）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加本项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章 ：

日          期：

监狱企业证明材料

（不享受监狱企业政策支持的无需提供）

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68 号）》的规定提交有关部门出具的证明材料并加盖供应商公章。

- 十五、联合体协议

（不允许联合体参加磋商或未组成联合体的，不需此件；允许联合体参加磋商且供应商为联合体参加磋商的，请将此件加盖公章后制成扫描件上传）

联合体成员一名称：                       ；

联合体成员二名称：                       ；

……

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加本项目的磋商，现就联合体参加磋商事宜订立如下协议：

1.                （某成员单位名称）为联合体牵头人。

2.在本项目磋商阶段，联合体牵头人负责磋商项目的一切组织、协调工作，并授权代理人以联合体的名义参加项目的磋商，代理人在磋商、合同签订过程中所签署的一切文件和处理与本次磋商有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。联合体成交后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

3.联合体各成员单位内部的职责分工及各方负责内容的合同金额占总合同金额的百分比如下：

联合体成员一名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

联合体成员二名称：          ，承担          工作，负责内容的合同金额占总合同金额的百分比：    %；

…………

4．磋商工作和联合体在成交后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

5．联合体成交后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

6．本协议书自签署之日起生效，联合体未成交或者合同履行完毕后自动失效。

联合体成员一：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

联合体成员二：                       （公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

…………

签订日期:    年  月  日

- 十六、其他相关证明材料

提供符合磋商公告、采购需求及评审方法和标准规定的相关证明文件。如资质证书、荣誉奖项等。

第七章  政府采购供应商质疑函范本

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(盖章 )：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。