濉溪县不动产登记交易中心单位绩效自评项目清单

- 1、“农村宅基地房地一体不动产确权登记”项目

- 2、濉溪县不动产登记系统存储和容灾备份扩容及网络安全提升项目

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 农村宅基地房地一体不动产确权登记 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 濉溪县自然资源和规划局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 濉溪县不动产登记交易中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 350 | 350 |  | 140 |  | 10 |  | 40% |  | 4 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按2023年度预算指标及工程进度，及时申请项目资金并拨付 |  |  |  |  |  | 预算资金未能及时拨付 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：合同约定及进度 |  |  | 已完成工作量的80％ | 达成预期指标并具有一定效果 | 20 |  | 18 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：监理实时监督 |  |  | 验收合格 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：登记发证 |  |  | 已完成工作量的80％ | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：当年资金使用 |  |  | 350万元 | 140万元 | 10 |  | 4 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：维护农民权益，维护农村社会和谐稳定、促进乡村振兴 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：以政府组织总登记形式开展房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作，是党中央的重大惠民工程 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：明确产权，通过宅基地使用权和住房所有权的调查，确认权属来源，记载登簿，颁发不动产权证书，依法认定农民的合法财产权利 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：妥善处理历史遗留问题、化解权属纠纷，使房权信息更加完整准确，为濉溪县不动产登记交易中心工作提供有力保障 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 76 |  |  |  |

| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 濉溪县不动产登记系统存储和容灾备份扩容及网络安全提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 濉溪县自然资源和规划局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 濉溪县不动产登记交易中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 122 | 122 |  | 114.82 |  | 10 |  | 94.11% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按年度预算指标及合同要求，及时完成项目并申请资金拨付 |  |  |  |  |  | 项目已完成并通过验收 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：合同约定及进度 |  |  | 已完成工作量的100% | 达成预期指标并具有一定效果 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目验收 |  |  | 验收合格 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：完成时间 |  |  | 项目已完工 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目金额 |  |  | 122万元 | 114.82万元 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：压缩数据存储成本 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升数据安全 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：降低安全风险 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 5 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：日常登记需求 |  |  | 明显 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 |  |  | 满意 | 达成预期指标并具有一定效果 | 10 |  | 9 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |