濉溪县集体土地征收安置工作流程图

县自然资源和规划局负责按规定履行土地征收报批手续

省政府下发征地批复后，县自然资源和规划局将征地批复和征收土地补偿方案函送县征收中心

土地报批程序

县自然资源和规划局负责报请县政府发布土地征收公告，并公布征收土地方案

根据《安徽省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第三十三条的规定，县自然资源和规划局会同县征收中心、镇（园区）等有关部门依据省政府批准的征收土地方案拟订征地补偿安置方案，论证通过后，公示征求意见不少于15日

发布土地征收公告

征地补偿安置方案公告期限届满后，征地补偿安置方案报县政府批准后组织实施

县政府组织召开征收对接会，通报征地情况，明确各单位职责

镇（园区）为征收实施单位；县征收中心负责业务指导

县征收中心负责通知县公安局、住建局、市场局等有关部门暂停办理相关手续，期限不超过一年

县政府组织县住建局、自然资源和规划局、城管局、征收中心、镇（园区）对违章建筑进行认定、处理，并出具认定处理材料

县征收中心会同镇（园区）参照《国有土地上房屋征收评估办法》共同选定测绘机构、审计机构和评估机构，并签订委托协议

镇（园区）负责组织开展入户调查登记及数据公示工作；县征收中心负责业务指导

县委政法委负责组织开展社会稳定风险评估，并出具社会稳定风险评估报告

组织实施征收

评估公司进行评估

对评估确定的价值有异议的可以在规定的期限内向原评估机构书面申请复核评估，仍有异议可在规定期限内向专家评估委员会申请鉴定

审计机构进行初审

县征收中心会同镇（园区）做好初评结果公示及正式评估报告移交

镇（园区）负责与被征收人签订征收补偿安置协议；县征收中心负责业务指导

根据协议约定对被征收人进行补偿安置

县征收中心委托审计机构按规定对协议进行审核

镇（园区）将审计机构审核通过的征收补偿安置协议统计造册，形成资金拨付申请报告

审计机构对资金拨付申请报告及资金拨付明细表进行审核，并签署意见

镇（园区）按规定程序申请拨付征收补偿资金

县征收中心根据审核机构审核意见签署拨款意见，并报请县政府拨付补偿资金

县征收中心将补偿资金拨付到镇（园区），由镇（园区）发放到户

镇（园区）负责实施地面附属物拆除

镇（园区）负责选定具有资质的拆除施工单位拆除地面附属物

县政府作出房屋征收决定

镇（园区）负责做好拆除安全管理和扬尘防治工作

镇（园区）负责统计达不成协议的被征收户相关材料；县征收中心汇总后移送县自然资源和规划局

县政府作出房屋征收决定

强制执行程序

县自然资源和规划局负责作出《责令交出土地决定书》；拒不交出土地的，依法申请人民法院强制执行

安置房建成竣工综合验收合格后，镇（园区）做好回迁安置工作；县征收中心负责业务指导

回迁安置

镇（园区）负责建立、健全、保管征收补偿安置档案

建立征收安置档案

县征收中心负责建立“互联网+征收”大数据库档案