
安全资料二

 濉溪群众喝上引调水工程
施

工

现

场

安

全

生

产

管

理

制

度

  施工单位：四川青石建设有限公司
   编制日期： 2022年 6 月 20 日

项目部安全生产责任制

目   录

一、项目经理安全生产责任制

二、项目技术负责人安全生产责任制

三、项目施工员安全生产责任制

四、材料员安全生产责任制

五、项目专职安全员安全生产责任制

六、生产班组长及工人安全生产责任制

项目经理安全生产责任制

1．执行“安全第一，预防为主、综合治理、”的方针，按照国家法规和企业规章制度，制定项目安全管理目标和措施计划并组织落实实施，对本工程项目的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。

2．组织编制本工程的施工组织设计和专项施工方案，落实安全技术措施所需费用，提供安全设施。

3．领导并督促检查项目部生产、技术、安全管理人员履行职责；组织制订所属部门、人员的安全生产责任制，负责对项目部管理人员的安全生产责任制考核。

4．按照安全技术措施要求，保证各种安全防护设施齐全有效，对上级下达的无安全技术措施的生产任务，有权拒绝施工。

5．严格用工制度和管理，加强对工人的安全技术和安全纪律教育，组织工人学习安全技术规程，落实各项安全生产技术交底，制止违章指挥、违章作业。

6．领导组织本工程的定期安全生产检查，发现施工中不安全问题，组织制定措施，及时解决消除安全隐患，对上级提出的安全生产与管理方面的问题，要定人、定时间、定措施予以解决。

7．负责签订安全生产合同，协调与分包单位的安全生产关系，把分包单位安全生产管理纳入总包管理体系。

8．发生各类工伤事故，立即组织抢救，负责保护好现场，并及时向上级报告，同时积极主动配合上级有关部门对事故的调查、分析，按要求提出事故处理报告，落实防范措施，坚持“四不放过”的原则。督促有关人员及时上报各类安全资料和报表。

9、积极组织开展争创省、市级标准化安全文明工地工作。

项目技术负责人安全生产责任制

1．在项目经理领导下，研究解决安全生产和消防工作中的有关技术问题，对安全工作中的技术问题负领导责任。

2．负责组织编制本工程的施工组织设计及专项安全施工方案，审批安全技术措施，在方案实施前组织对有关管理人员和班组进行全面安全技术交底和措施交底，需要更改的必须重新审批后方可实施。

3．负责审批自制设备、大型工具的技术设计文件，提出改善劳动条件、完善安全技术措施的要求，并督促实施。

4．组织学习和贯彻执行有关的安全技术操作规程、施工验收规范和质量检验标准，确保结构安全。

5．对新技术、新工艺、新设备、新材料应积极采纳，提出各项安全技术依据，制订相应的安全技术措施和消防措施。

6．参加本工程和上级有关单位组织的安全检查和本工程发生的重大伤亡事故、机械设备事故以及较严重的未遂事故的调查、分析，并提出技术方面的鉴定意见和改进措施，及时总结安全技术上的经验教训。

项目施工员安全生产责任制

1.贯彻“谁施工谁负责安全”原则，具体编制和落实施工组织设计和安全技术措施。

2.施工方案中安全技术措施及安全操作规程，在分部、分项工程实施前组织技术、生产、安全管理人员向专业队长、作业班组与其他有关人员详细交底，并做好双方签字确认手续。

3.经常检查所辖班组作业环境及各种设备、设施的安全状况，发现问题及时纠正解决；对重点特殊部位施工，必须检查作业人员及各种设施、设备技术状况是否符合安全要求；并监督其执行。对各类安全设施的搭设、装拆前后，及时通知上级有关部门组织验收，验收合格并挂牌后方可投入使用。

4.协助项目经理完善安全管理网络，协助做好安全生产各项台帐；辅导班组安全管理工作，定期或不定期组织所辖班组学习安全技术操作规程，积极开展安全教育活动，虚心接受安全部门或人员的安全监督检查，及时解决提出的不安全问题。参加每周一次的安全检查，对检查中发现的不安全因素做好整改工作。

5.对分管项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并报上级有关部门或领导。

6.发生伤亡事故及未遂事故要保护现场立即上报，参加本工程的工伤事故、未遂事故的调查分析，提出防范措施和改进技术措施，总结安全技术上的经验教训。

项目质检员安全生产责任制

1.认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真执行上级公司的各项安全生产规章制度。
2.认真执行项目施工组织设计，在检查工程质量的同时，严格要求安全技术措施到位。
3.参与制订项目工程的安全管理目标，配合安全员做好日常安全管理工作。
4.认真执行项目施工组织设计和安全技术措施，在抓好质量的同时，兼管安全工作。
5.严格按国家有关安全规程，规范要求把关，发现材料和施工工艺上的问题有权制止。
6.参加安全会议，积极提出安全合理化建议，参加各项安全生产检查。
材料员安全生产责任制

1.材料员要制定安全措施，保证机械设备安全运行，对所有机械的安全防护装置及一切附件，经常检查它们是否齐全、灵敏、有效，并督促操作人员进行日常维护。

2.材料员对新进场的机械设备进行安全检查，发现不安全隐患，要立即进行处理。

3.材料员要认真贯彻执行机械设备的安全规程和安全运行制度，并参与施工机具的验收。

4.负责项目部材料管理工作，保证采购的材料、设施、劳动防护用品符合规定的要求，按计划组织好供应工作。

5.凡购置的各种机、电设备，脚手架，新型建筑装饰、防水等料具或直接用于安全防护的料具及设备，必须执行国家、市有关规定，必须有产品介绍和或说明的资料，严格审查期产品合格证明材料，必要时做抽样试验，回收后必须检修。做好钢管、扣件等材料的定期检查验收，不合格的及时报废更新。

6.做好材料装卸运输保管中的安全管理工作。

项目专职安全员安全生产责任制

1.认真贯彻执行安全生产和劳动保护方面的方针、政策、法规和项目各项规章制度，协助项目经理和施工员做好本项目的安全工作，接受上级安全部门的业务指导；作好本工程的安全生产工作总结。

2.根据项目施工计划进度和部位，提出年、季、月安全管理措施的重点和计划，负责安全生产管理目标的具体实施。

3.协助项目经理和施工员组织全班安全学习，记录和处理小事故，加强本项目日常安全教育和宣传工作，反映项目安全生产情况和工人的要求,做好新工人入场的安全教育；负责及时对分包劳务队进行安全教育,并及时与分包单位签定安全生产协议书。
4.督促有关人员及时提出分项工程安全技术措施计划，并具体负责检查安全措施执行情况，及时提出信息反馈和整改处理意见，协助技术人员、施工员对班组、职工进行安全技术交底，并做好交底人与被交底人确认手续。

5.协助领导或有关人员落实季节性施工或特殊环境作业安全技术措施，及时检查、督促各项措施的执行和落实情况。

6.认真组织开展安全生产活动，加强安全生产巡查和定期检查，有权制止违章作业和违章指挥；查出的事故隐患，及时提出整改意见或签发整改通知单限期整改。

7.维修、保养或指定专人管理本项目的安全工具、设施、标志等器材，负责劳保用品的计划、发放，并监督检查劳保用品的使用情况。

8.经常对职工进行安全生产宣传教育，配合有关部门共同做好三级安全教育，保存教育档案资料。

 9.及时发现和处理事故隐患，本人或本项目不能处理的危险因素要及时上报。参加事故分析处理和安全检查，协助落实整改措施。              

生产班组长及工人安全生产责任制

1.认真遵守安全技术操作规程和有关安全生产规章制度。对本班组人员在生产中的安全负责。坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想。
2.组织搞好班组各项安全活动，开好班前班后安全会，认真做好新工人的岗前现场安全教育；自觉接受安全教育，增长安全知识，做到持证挂牌上岗作业。

3.组织本组职工学习本工种的安全技术操作规程和项目规章制度，检查执行情况，在任何情况下，均不得违章蛮干。不得擅自动用机械、电气、架子等设备。

4.认真落实安全技术交底有关内容，经常检查施工场地的安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报项目管理人员。

5.爱护、保养、使用好本工种的机械设备和工具，做好落手清，保证文明施工。

6.支持项目部安全员工作，加强安全自检，发动全组职工共同搞好安全生产。有权拒绝违章指令，确保班组生产安全。

7.发生工伤事故，积极组织自救和抢救，保护好现场，如实向上级报告，提出防范措施。参加安全事故的调查分析，落实整改措施。

8. 严格执行标准、规范，掌握本工种的安全操作规程，提高安全思想意识，增强安全技术素质，提高自我防护能力。做到我不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。

9. 工人之间发扬团结友爱，互相帮助，互相监督。对初上岗工人要热情传授安全生产技术知识，虚心学习安全生产经验，取长补短，共同提高。

10. 认真开展班组岗前教育、岗前交底、岗前检查和岗后检查。做好文明施工，各种机具设备及时维护保养。

11. 工人有权越级报告一切违章违纪行为，有权拒绝违章指挥施工

安全生产管理制度

目  录

一、安全生产责任制度

二、目标管理制度和奖惩制度

三、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

四、安全技术措施执行制度

五、安全技术交底制度

六、架体、设备安装验收制度

七、施工机具、退场验收与保养维修制度

八、安全检查制度

九、安全教育培训制度

十、伤亡事故报告制度

十一、考核奖惩制度

十二、劳动防护用品发放和使用制度

十三、班组安全活动制度

十四、门卫值班和治安保卫制度

十五、消防防火责任制度

十六、卫生保洁制度

十七、不扰民措施制度

十八、文明施工管理制度

十九、分包单位管理制度

二十、职业病预防管理制度

二十一、重大危险源公示和跟踪制度

二十二、安全生产预警提示制度

二十三、重大隐患约谈制度

二十四、安全生产层级管理制度

二十五、公司职工意外伤害保险制度

二十六、生产安全事故应急救援制度

二十七、农民工工资支付公示制度

二十八、安全技术措施经费提取和使用制度

一、安全生产责任制度

为强化安全生产责任制管理，落实安全生产责任，加强安全生产管理，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、建立各级人员安全生产责任制，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期对岗位责任制考核。

2、认真贯彻执行安全生产责任制，坚决执行管生产必须管安全原则，各级生产负责人对本单位的安全生产全面负责，各级技术负责人对安全技术负责。

3、认真贯彻各项安全技术措施，落实各种防护设施，做好安全技术交底，坚持按施工顺序和安全操作规程办事。

4、各级职能部门、人员，在各自业务范围内，对安全生产负责。

5、一切从事生产管理与操作人员、依照其从事的生产内容，分别通过企业施工项目的安全审查，持证上岗，无证不准上岗。

6、项目部所有管理人员、员工必须认真执行劳动保护和安全生产政策、法令和规章制度。

7、建立和完善以项目经理为主的项目安全生产领导组织，有组织、有计划的开展安全管理活动。

8、施工项目负责施工生产物品的审验与认可，承担物品审验、控制的管理责任。

9、一切管理、操作人员均需与施工项目签定安全协议，向施工项目作出安全保证。

10、安全生产责任落实情况的检查应认真、详细记录。

11、定期对管理人员、各班组长进行安全目标管理、责任制考核，对考试成绩较好的管理人员和员工，应当给予表扬，对不负责任或者由于失职而造成伤亡事故的，应给予批评和处分，并经济处罚，情节严重的追究法律责任。

二、目标管理制度和奖惩考核制度
    为了加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故，保障企业员工生命和财产安全，切实贯彻落实”安全第一、预防为主、综合治理、”的方针，促进企业经济发展，根据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，特指定本制度。

1、制定安全管理目标

1.1本单位每年一号文件必须针对企业上年度生产工作状况及本年度企业发展规模、整体安全生产具体情况及新形势下的规定要求，制定全年安全生产管理目标(详见每年一号文件)及管理措施。

    1.2各直属单位，每年年初在本单位统一制定的安全生产目标管理的前提下，根据本单位生产施工特点在年度安全生产计划中制定安全生产管理目标(详阅各单位年度安全生产计划)及实现目标的管理措施。

    1.3各工程项目开工前，项目经理部必须制定工程从开工到竣工的生产施工过程中整体安全生产管理目标，并应详细制定各施工阶段且有针对性的安全生产管理目标和措施，同时要把安全生产管理目标层层分解到各管理人员和各班组。(查阅现场有关资料)。

    1.4各级在制定安全生产管理目标时，应紧密结合企业管理手册中环境管理目标和职业健康安全管理目标。

2.目标考核

2.1本单位对各直属单位的目标管理考核各季度抽检考核和年度考核结合，季度考核的情况将纳入年度考核。

2.2各直属单位对所属工程项目的考核应做到每月一次，并有记录和相关的安全检查、整改情况记录。

2.3项目经理部也应对各管理人员、各班组每月进行一次考核，考核的体情况和资料归档备查。

3.奖惩措施

3.1本单位按照当年一号文件中所规定的执行。

3.2各直属单位根据本单位具体情况可参照本单位文件执行。

三、施工组织设计与专项安全施工方案编审制度

为确保施工现场安全设施规范化、标准化、安全操作技术程序化，实现安全达标，提供技术依据，根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，特制定本制度。

1、本单位工程技术部(直属单位、项目技术部门)编制的施工组织设计和专项施工方案，必须明确质量、安全、技术等各项措施，要有针对性。

2、重大、特殊工程施工组织设计(方案)编制完毕，应由直属单位主任工程师和生产经理审核，再报本单位工程技术部、工程管理部、工程质量部(以下简称三部门)进行相关会签审核(直管项目直接由三部门会签审核)，审核完成后报总工程师(或经总工程师授权的技术负责人)批准，报监理审批。

3、一般工程施工组织设计(方案)编制会签后，由直属单位主任工程师、生产经理审核(直管项目直接由三部门会签审核)，报总工程师(或经总工程师授权的技术负责人)批准，报监理审批。

4、在建工程中符合下列任一条件者，即为重大、特殊工程

(1)、单体建筑面积2万平方米以上的工程；

(2)、基坑临边开挖深度超过5m的深基坑工程；

(3)、跨度大于12m，高度大于10m跨度、高空间结构；

(4)、列入本单位创部、省级优质工程计划的工程；

(5)、其他符合重大、特殊工程要求的。

5、除第4条规定以外的工程为一般工程。

6、安全施工方案的内容和要求：

(1)施工机械数量、类型以及现场布置定位。

(2)、机械安全操作技术规程和注意事项。

(3)、登高设施的布置定位和搭设的安全要求和注意事项。

(4)、电器装置的安全规定与要求以及应注意事项。

(5)、大型起重设备(包括垂直运输设备)搭设、拆卸的安全要求和安全注意事项。

(6)、防火、防爆等方面的安全技术措施、要求和安全注意事项。

(7)、各工种施工人员的安全技术措施、安全操作规程以及安全注意事项。

7、专业分包工程的施工组织设计(专项方案)，由分包单位技术负责人编制，项目技术负责人、生产经理、项目经理会签审核，监理审批，项目部备案。

8、凡涉及深基坑(深度超过5米)、地下暗挖工程、高大模板工程(跨度大于12米、高度超过8米)的专项施工方案，由本单位技术部门组织专家进行论证、审查。

9、所有单位工程开工前必须编审施工组织设计和基础施工方案，且在工程施工中应与施工同步的专项安全施工方案。  

10、投标书中的技术标不能作为正式的施工组织设计及专项安全施工方案来实施，必须结合本工程项目的特点，制定具有针对性和操作性的施工组织设计或安全专项施工方案。对规模较大而图纸不能全部到位的工程，可分阶段编制施工组织设计。

11、施工组织设计、专项安全施工方案一旦批准必须严格执行，如有变更，必须根据审核程序重新办理审批手续。

12、编制的施工组织设计和专项安全施工方案，在具体施工过程中发生问题，应追查编制和审查人员的相关责任。

四、安全技术措施执行制度

为加强安全生产工作管理，保证安全生产专项经费使用，创造良好的安全施工作业环境，避免施工现场安全事故发生，确保职工人身和国家财产的安全，根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，特制定本制度。

1、安全技术措施必须根据国家有关安全技术规定，由专业技术人员根据分部、分项工程不同要求，逐级编制各有关安全技术措施。

2、安全技术措施的编制必须根据各分部、分项工程及管理特点，同时应符合相应的安全技术规范要求，具有针对性和可操作性，对安全生产起到指导性作用。

3、高、大、难工程和危险源集中、复杂工程应由本单位主任工程师或技术负责人组织编制安全技术措施，报公司总工程师(或经总工程师授权的技术负责人)批准，报监理审批后实施。

4、在使用新结构、新技术、新工艺、新设备、新材料时，应取得设计单位提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议后由推广或引进单位制定相应的安全技术措施、安全技术操作规程和作业人员安全教育培训内容，由实施单位主任工程师或技术负责人审核，报公司总工程师(或经总工程师授权的技术负责人)批准，监理审批。

5、工程专业性较强的项目如打桩、基坑支护、模板工程、脚手架、施工用电、物料提升机、施工电梯、塔吊、起重吊装等均应编制专项施工安全技术措施。

6、在检查施工现场安全生产的同时，必须同时检查各工程项目安全技术措施的执行情况，若发现未编制或落实安全技术措施盲目施工者，将根据公司有关规定，视情节轻重给予经济处罚及追究有关责任人的责任。

7、未编制安全技术措施的施工项目严禁组织施工。

五、安全技术交底制度

为在施工过程中，把有关安全注意事项、安全技术要求落实到班组个人，确保施工安全，根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，特制定本制度。

1、各级施工技术人员必须坚持“管生产必须管安全”的原则，做好分部、分项工程的各工种安全技术交底工作。

2、安全技术交底必须与下达施工任务同时进行，固定场所的工种(包括后勤人员)可定期交底，非固定作业场所的工种要按每一分部(分项)工程定期进行交底。

3、新进场班组必须先进行安全技术交底后再上岗。

4、安全技术交底应包括作业场所的安全防护设施、按操作规程、应急处理要求和安全注意事项。

5、季节性施工、特殊部位作业必须事先进行安全技术、安全施工措施交底。

6、安全技术交底必须根据施工组织设计、专项安全施工方案要求，同时应符合国家有关标准和规程要求，做到具有针对性和可操作性。

7、采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工，必须编制相应的安全技术操作规程，并对作业人员进行安全生产、技术教育，做到先教育培训后上岗。

8、安全技术交底必须采用书面形式，经双方确认签字后生效。

9、交底责任人必须对交底内容实施动态检查、落实安全技术措施的执行情况，及时制止违章和不符合交底内容的作业行为，对严重违章者，责令其立即停止作业，经教育后从新上岗作业。

10、分级交底：

(1)、施工技术人员、安全员应当根据工程进度部位、施工季节、施工条件、施工程序、工种特点以及施工组织设计(方案)中有关安全、质量、技术等方面向有关管理人员和班组进行详细的安全技术交底。

(2)、各专业班组长结合各工种特点、施工环境及季节变化及时做好班组作业人员班前安全技术交底。同时施工作业班组长每日向本班组布置生产任务的同时必须交底安全生产注意事项。

11、分级安全生产交底职责：

(1)、施工技术人员、专项方案编制人、安全员向各班组长安全技术交底，必须在分部(分项)工程开始施工前进行。

(2)、施工作业班组长对操作工人的安全技术交底，在布置生产任务时同时进行。

对未按时进行安全技术交底组织施工的或交底内容不全、缺乏针对性和可操作性造成严重后果的，将按公司有关规定追究有关责任人责任。

12、安全员对施工员、班组长安全技术交底情况负责监督，对施工员、班组长不及时交底的有权提出批评指正。

六、架体及设备安装验收制度
为使架体、施工机具真正做到科学管理、合理使用，保证架体稳定，减少伤亡事故的发生，根据《建设工程安全生产管理条例》等有关法律法规，特制定本制度。

1、架体、主要设备验收前要先验证专项施工方案，生产厂家的产品合格证及建筑安全监督管理部门核发的准用证，大型设备必须有装拆许可证，参加装拆人员必须持证上岗。
2、装、拆单位技术负责人(班组长)应对装拆人员进行书面安全技术交底，经双方签字确认，并落实专业技术人员现场监督后，方可进行施工。

3、特殊脚手架应有有关部门批准的生产许可证、合格证及建筑安全监督管理部门颁发的准用证及操作人员上岗证。

4、附着式升降机每次提升前应进行检查，提升后先按标准进行验收。

5、垂直运输设备基础必须有设计图纸、施工隐检记录和砼强度试验报告等资料。

6、外用电梯(人货两用电梯)除合格证、安全使用说明书，安全装置每二年经法定检测单位检测，并有检测合格报告，否则不得投入使用。

7、高架提升机及高度超过50米的钢管外架，必须进行专项设计，并有设计计算书及绘制架体与建筑物拉结详图，并说明钢管外架基础做法。

8、架体设备安装必须严格按照设计规定，不得超出设计所允许范围高度。

9、提升设备架体和缆风绳距离外电线路距离小于外电安全防护距离时，必须按施工现场临时用电安全技术规范要求做好防护措施。

10、当架体高度超出相临建筑物避雷保护范围，必须按照规范要求装设避雷装置。

11、安装和拆除作业宜在白天进行，并严格按照JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，并正确使用个人安全防护用品，做到安全文明施工。

12、安装和拆除在夜间作业时应有良好的照明设施，因故中断作业或当天未能完成的，必须采取有效临时加固措施。

13、恶劣天气(雷雨、大雾、下雪、风速超过13M／S)，提升机械出现电气、机械故障、钢丝绳断丝、磨损超过规定，夜间照明不足等，严禁进行架体安装、登高作业。

14、技术检验：一般机械设备可由基层单位安全员、机管员及操作工人等组成验收小组、负责验收。对价格较高、技术和结构复杂的大型机械设备、架体必须先经有法定检测机构进行安全技术性能检测，然后由安装单位、本单位或分公司安全部门(人货两用电梯、塔吊报上级安监部门备案)技术负责人、操作人员及项目专业管理人员等组成验收小组，负责验收。

15、外部检验：主要检查机械外部各个部件、各种仪表及整个外观有无损坏或短缺，架体的刚性拉结点是否满足、是否按规定要求设置。

16、空运转检验：外部检验完毕，即进行空载试验，检查各操作系统的质量，检查时应按动力传递次序检查各个总、分部件的工作情况。

17、带负载试验：包括额定荷载试验、超载试验，主要测定该架体、设备的技术性能和使用性能是否与说明书的规定相符。

18、拆除作业时必须对架体和拆卸设施进行安全检查，同时应在对临时加固设施(附墙杆、缆风绳、地锚)拆除过程有无障碍物应有所了解。

19、架体日常维修必须按照设备说明书要求，焊条及焊缝质量应符合设计和制造标准，更换零部件必须与原件材质相同，并符合设计和制造标准。

20、大型设备安装结束。应经具有相应资质的检验检测机构监督检验合格后，由企业(分公司)设备管理部门、设备产权单位、设备使用单位、监理单位共同进行验收，自验合格后报建设行政主管部门备案，挂验收合格牌后方可使用，否则不得投入使用。 

七、施工机具进、退场验收与保养维修制度

为确保机操人员的安全和健康，保证机具正常运转，延长使用寿命，防止不应有的损失，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、租赁或新购施工机具要做好设备进场验收记录、查看设备的出厂合格证，了解设备的主要性能参数，制定保养维修计划。

2、机械设备使用前应向操作人员或机(组)长交底，应进行试运转，并建立履历书，连同随机工具向操作人员办理交接手续。

3、设备操作人要认真做好每班例行保养的各项工作，使设备处于清洁，润滑良好，调整适当，紧固件无一松动状态；及时准确填写各项运行、保养、维修记录，并保证记录完整。

4、各级定期保养周期、作业项目、技术规范必须根据设备，零部件的磨损规律，结合使用条件使用(可参照原件生产厂说明书要求制定)。

5、为了切实贯彻定期保养制度，应采取下列各项技术组织措施。

A、建立机具管理责任制和机具操作责任制。

B、制定不同类型的保养规程。

C、配齐随机工具。

D、正确及时提供机械统计资料，认真填报机械运转履历日报和各级保养执行情况表。

E、设置相应的保养机构，配备一定的保养力量，并对机操、保养人员进行技术培训，以提高作业保养人员的技术能力。

F、处理好保养与生产之间的关系，在进行保养作业时，要尽量利用非生产时间，以减少对施工的影响。

6、定期保养的分级和内容：

A、定期保养包括每班保养和按规定的周期分级保养，大型机械应实行多级保养制，小型机械实行一级或二级保养制，、无论多级或单级保养，其作业范围都以清洁、润滑、紧固、调整、防腐为主要内容。

B、单级保养又称例行保养，指操作人员或设备使用人员在上下班和交接班时间进行的保养工作，重点是检查、清洁、润滑、每班一保养，分工作前、中、后进行。

C、一级保养以润滑、紧固为中心，二级保养以紧固调整为中心，三、四级保养以消除隐患为目的，要进行解体检查。

D、各级保养均有其系统性和完整性，必须按保养规程、规定的周期和作业项目，作业深度按期执行。

8、公司所有施工现场使用的机械设备进场或安装验收，实行分级管理。塔式起重机、施工升降机(施工电梯)等由公司级负责验收，物料提升机(卷扬机)，钢筋机械、木工机械、焊接机械、搅拌机械、泵类机械以及金属切削加工机械等由二级单位负责验收。

9、施工机具使用完毕，要清洁机身、搞好润滑、检查各种紧固件松动情况，及时更换破损零部件，及时退场，并做好退场书面手续。

10、退场设备必须及时进行检查、保养和防腐工作，露天堆放必须在指定地点搭设防雨蓬，严禁露天或未按规定地点存放，做好设备文明管理工作。
八、安全检查制度
为认真贯彻”安全第一，预防为主、综合治理、”的安全生产方针，及时控制和消除事故隐患，提高施工现场安全生产管理水平，为职工创造安全生产、文明施工的工作环境，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部了GJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、安全检查的内容是查思想、查制度、查教育、查防护、查隐患，实行安全生产一票否决权：对安全检查出的不安全隐患应定人、定时间、定措施做好整改，安全生产检查要贯彻边检查边整改的精神。

2、定期安全检查：本单位每季组织一次大检查、直属单位每月组织一次大检查，项目部每周组织一次安全生产检查，班组每天进行班组安全检查。

3、除定期安全检查外，还要进行不定期安全检查(如专项检查，季节性、节假日检查等)。

针对夏季(风、雨、台风等)施工、冬季(霜、雪等)施工可能给施工现场安全施工带来危害而组织的安全检查，节假日前后为防止现场管理人员，操作人员纪律松懈、思想麻痹等进行的安全检查。

4、项目部每一周安全检查，评分标准执行JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和《企业安全检查检查标准》，对安全检查签发的事故隐患整改通知书应及时进行整改，并做好整改复查。

5、安全检查要由同级单位领导带队，安全部门、技术部门、工会等有关部门参加。

6、安全检查时应采用“看”、“量”、“测”、“动作试验”等方法进行。

“看”：查看危险源调查情况、安全技术资料、持证上岗、现场安全标志、验收检查资料、“三宝”使用情况、“四口”防护情况、机械设备防护装置、生活设施和现场文明施工情况等。

“量”：主要用尺进行实测、实量，如脚手架各杆件间距、塔吊道轨距离、电箱安装高度、工程与临近高压安全距离等。

“测”：用仪器、仪表进行实测，如用水平仪测量道轨纵、横向倾斜度，用接地电阻仪测接地电阻值等。

“动作试验”：对各种限位装置进行实际动作检验其灵敏度，如塔吊力距限位、行走限位、超高限位，物料提升机超高、定层、防坠限位保险装置，漏电保护器等。

7、项目部应做好安全检查记录，除进行每周安全检查外，项目部安全管理人员应坚持做好日常安全巡查，认真填写工地安全日记等。

8、施工班组应做好班前、班中、班后的安全检查，特别是施工作业前必须对作业环境进行认真检查，认真做好班前安全活动记录。

9、安全检查的重点：脚手架、基坑支护与模板工程、三宝四口防护、施工用电、物料提升机、生活设施和现场防火等。

10、安全生产检查坚持一票否决制，对重大危及人身和财产安全的事故隐患，应立即签发停工整改通知单，并报送上级安全主管领导，对检查中存在的各类安全隐患，必须签发书面整改通知书，均按照定人、定时、定措施整改，整改单位必须及时向检查单位报送整改情况反馈书，检查单位应及时做好复查。

11、安全检查中，对施工现场存在重大事故隐患和紧急危险情况应立即停工整改，制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象，经教育不听劝阻者，给予经济处罚，直至停工等处罚。

九、安全教育培训制度
为加强企业安全生产管理，全面提高全体职工安全素质，进一步促进企业经济健康发展，确保企业安全生产管理目标的实现，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、施工现场所有操作工人都必须经过专业劳务公司办理相关劳务用工手续，手续不全或不能提供有效证件者，不得录用。

2、根据工程规模、施工特点编制安全生产计划，定期组织实施。

3、安全教育内容，主要包括安全生产思想、安全知识、安全技能三个方面的教育。

4、新入企业工人三级安全教育：

公司(分公司)安全教育，教育内容为劳动安全法律法规、企业劳动安全规章制度，安全生产形势和有关事故案例教训等，教育累计时间不少于15学时。

项目部安全教育，教育内容为本工程施工特点、项目部规章制度、本工程安全技术操作规程、现场危险部位及安全注意事项、机械设备及电气安全事项和防火、防毒、防爆知识，防护用品使用知识等，教育累计不少于15学时。

班组安全教育，教育内容为班组的安全操作规程和作业危险区域、部位及其安全防护要求、措施，本岗位易发生事故的不安全因素及其防护对策等，教育累计不少于20学时。

5、工人变换工种(包括临时变换工种)必须进行新工种的安全教育，培训时间不少于20学时。

6、施工现场必须建立职工安全教育档案，经三级安全教育新入场(厂)工人，应填写安全教育登记表，并履行签字手续，未经三级安全教育的不得分配工作上岗作业。

7、对电工、电焊工、塔吊司机、架子工、起重机械作业、机动车辆驾驶等特种作业人员必须经有关部门进行安全技术培训考核取得操作证后，方可独立操作：特种作业人员的培训工作由本单位负责管理，并建立培训档案。

8、施工现场应利用安全会议、宣传栏、读报栏、黑板报、安全宣传标语、安全生产录像等多种形式对施工操作人员进行经常性的安全教育，不断提高工人执行规章制度和安全技术操作规程的自觉性。

9、项目经理每年度应接受不少于30学时的安全培训，其他施工管理人员每年应接受不少于20学时的安全培训。

10、专职安全员必须经有关主管部门进行安全技术培训，取得岗位合格证书，并持证上岗；每年度应接受不少于40学时的安全技术培训，并经年度考核合格。

11、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时必须进行新技术操作规范和新岗位安全技术教育。

十、伤亡事故报告制度

为加强对工伤事故调查处理工作，采取有效措施保证职工在施工生产中的安全和健康，维护职工的合法权益，根据有关规定，特制定本制度。

1、必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理、”的方针，预防或减少各类伤亡事故的发生。

   2、发生事故后，负伤者或事故现场有关人员应立即上报上级领导和安全职能部门，

并保护好事故发生现场和迅速采取措施抢救人员及财产，防止事故扩大。对于重伤死亡事故，必须以最快速度上报本单位，本单位须在事故发生后的24小时内上报上级主管部门和政府有关部门．。

3、直管项目发生轻伤事故的，劳务公司和直管项目部共同对事故进行调查处理；非直管项目发生轻伤事故的，由所在单位安全职能部门会同其它相关部门进行调查处理，调查处理结果及时上报本单位工程管理部。

4、重伤事故由本单位工程管理部会同其他有关部门和单位组成调查组进行调查处理，处理结果上报上级主管部门。

5、死亡事故由上级主管单位和政府有关部门组成联合调查组，本单位有关部门配合进行调查分析和处理。

6、事故调查的主要内容是查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况，确定事故责任者，提出处理意见和防范措施的建议；重伤、重大事故还要写出事故调查报告。

7、事故调查应坚持“四不放过”的原则(原因不查清不放过，不采取改进措施不放过、责任人和广大群众不受教育不放过、对事故有关的领导和责任人不查处不放过)。        

8、伤亡事故发生后，隐满不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场或者无正当理由拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料由有关部门按照国家有关规定依法追究责任。

9、因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，本单位将按有关规定从严处理，触犯刑律的交司法机关追究刑事责任。

十一、考核奖罚制度

为强化安全生产管理，进一步完善安全生产管理考核奖罚体制，将安全生产责任制落到实处，使企业在安全生产经营活动中人财物的投入发挥更大的经济效益和社会效益，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、本制度适用于施工项目部、班组以及外来承包分部分项施工任务的工程。

2、经济奖励：凡在安全生产工作中经考核成绩突出，具备下列条件之一的单位和个人、给予经济奖励。

A、在安全设施，安全技术措施等方面有创造、革新、重大改进以及合理化建议，并得到有关部门认可，根据其贡献大小分别奖励50～500元。

B、在施工中及时消除重大隐患，防止避免了重大伤亡事故，或在事故抢救中有功的人员，根据其贡献大小，分别奖励50～600元。

C、对于坚持原则，制止违章指挥、违章作业，为维护安全纪律作出贡献的，给予奖金30～200元。

3、经济罚款：凡违反安全生产规章制度、岗位责任制考核不及格和发生伤亡事故的施工项目部的责任者，除责令其按“四不放过”原则立即进行整改外，还应给予经济罚款。

A、发生伤亡事故，对主要责任者和有关人员，视情节轻重，给予一定的纪律处分，同时处以200～1000元罚款。

B、安全生产责任目标考核不及格的处50～500元罚款。

C、施工现场、生产班组、有下列违章情况之一者，处50～1000元罚款。

(1)施工现场没有设“七牌二图”和安全生产上岗记录簿不记录者：

(2)不按施工组织设计(或施工方案)的要求搭设安全设施，脚手架搭设不符合规程要求者；

(3)不按规定架设安全网者；

(4)“四口、五临边”没有防护设施者，或有防护设施而失灵者；

(5)塔吊等起重设备没有限位保险装置或装置失灵者；

(6)机械设备没有防护装置或装置失效者；

(7)施工现场架设电线装置不符合安全技术规范要求，电气设备没有接零保护和没有漏电保护装置者；

(8)物料提升机、塔吊的安全装置、不符合规定要求者；

(9)特殊工种无证上岗作业，或起重无专人指挥者；

(10)脚手架、井架、塔吊、人货两用电梯未经验收，即使用者；

(11)缺少防火设备装置，或装置失效者；

4、罚款款项专款专用，用于奖励先进班组和个人，以及改善劳动保护条件和宣传教育等。

十二、劳动防护用品发放和使用制度
为了加强劳动防护用品的管理，正确合理地发放、使用和管理劳动防护用品，确保职工在工作过程中的安全和健康，本着适用、节约的原则，根据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《劳动防护用品管理规定》以及建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、采购、发放和使用的劳动防护用品，必须取得“四证”(安全生产许可证、工业产品生产许可证、安鉴证和产品合格证)齐全并附有近期质量检测检验报告的劳动防护用品。为从业人员提供质量符合要求的特种劳动防护用品。严禁采购人员为图便宜，购买伪劣、无证的特种劳动防护用品。

2、施工现场要严格执行劳动防护用品制度，必须免费为从业人员提供符合国家标准、行业标准或地方标准的劳动防护用品，严禁以货币或其他物品替代应当按规定配备的劳动防护用品。要定期检查、更换不合格的安全防护设施，组织从业人员进行正确佩戴和使用劳动防护用品的培训。

3、进场劳动防护用品发现不合格产品或技术指标和安全性能不能满足施工安全防护需要的产品，必须立即停止使用，清除出施工现场。

4、凡从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种如劳动环境配备劳动防护用品；兼做其他工种作业而又必须使用劳动防护用品的可以借用，用后收回。

5、从业人员必须按规定正确使用和保管好劳动防护用品，确保劳动防护用品在安全使用期内防护性能完好。

十三、班组安全活动制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康：卫生的施工生产、生活环境，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、严格遵守安全生产规章制度、安全技术操作规程，认真开展班前“三上岗”活动(上岗交底、上岗检查、上岗教育)及下岗检查工作。

2、班组长在班前进行上岗教育：教育工人正确使用劳动保护用品和安全防护设施、工具，服从工作分配、坚守岗位，不随便开动他人使用的施工机具、电气设备，增强安全生产自我防护能力，做到不违章、不冒险作业。

3、班组长在班前进行上岗交底：交当天的作业环境、气候情况，主要工作和各个内容和各个环节的操作安全要求，以及与其它工种的配合等。

4、班组长在班前进行上岗检查：查上岗人员的劳动防护情况，每个岗位周围作业环境是否存在安全隐患、机械设备的安全保险装置是否完好有效，以及各类安全技术措施的落实情况等。

下岗检查：落手清工作即工完、料尽、场清。

5、坚持每周开展班组讲评活动，并将班组讲评活动的内容，认真详细地记录在班组安全生产文明施工每周“一讲评”活动记录表中。

6、加强班组的文明作业管理，堆放整齐、合理，下班前应做好废料归堆，达到工完、场清、料尽。

7、加强班组内部安全管理，积极参加项目部或上级单位组织的各类安全生产活动。

8、服从项目安全员的指导，接受安全检查，协助工地落实整改方案，把事故隐患消灭。

9、认真落实项目施工员的安全技术交底，对无安全措施的作业环境，工人有权拒绝操作，同时立即报告或越级报告上级有关部门。
十四、门卫值班和治安保卫制度
为加强施工现场治安保卫工作，减少财产损失，根据有关安全法律法规，特制定本制度。

1、凡项目部管理人员及工人进入施工现场，必须佩戴由项目部发给的工作卡或上岗证。

2、上级机关有关部门人员进入工地，需说明情况或主动出示有关证件，准许进入。

3、外来人员请主动出示有关证件，并进行登记后方可进入工地。

4、进入工地的材料，门卫必须登记，注明材料规格、品种、数量、车的种类和车号。

5、外运材料须有项目有关人员签字，方可放行。

6、门卫须坚守工作岗位，夜间值班不得睡觉、喝酒、不断进行巡逻检查，发现问题或可疑情况及时向工地领导报告。

7、门卫人员应礼貌待人，认真负责，搞好大门内外卫生、疏通车道，及时处理门外摊贩及围观人群，主动接受上级有关部门综合治理等检查。

8、施工现场应根据工程规模，建立保卫组织，配备保卫人员。

9、施工现场要建立门卫值班室和巡逻护场体系，门卫人员应佩带执勤标志，实行凭工作卡出入或上岗证制度。

10、要加强对外地民工的管理，掌握人员底数，掌握每人思想动态，及时进行教育，非施工作业人员不得留宿，特殊情况要经保卫负责人批准同意。

11、治安保卫人员应每月对职工进行一次治安教育，每月组织治安保卫检查，检查施工现场的治安情况，发现隐患及时督促整改，并记录在册。

12、教育所属施工人员遵纪守法、施工现场不得打架斗殴，不得从事盗窃、窝赃、销赃、赌博等违法犯罪活动。

13、施工现场应开展健康、有益的文娱活动，树立团结友爱、互敬互爱的社会公德，共同建立施工现场安定的生产、生活秩序。

14、施工现场发生各类案件和治安灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关查破案件。

十五、消防防火责任制度
为加强消防安全管理，预防火灾事故的发生，保障职工生命安全和减少财产损失，根据《建设工程安全生产管理条例》、《消防法》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、在编制施工组织设计时，施工现场总平面布置图、施工方案和施工技术均符合消防安全要求，消防设施应在总平面布置中反映。

2、施工现场应明确划分用火作业，易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区。

3、施工现场应配备足够的消防器材，指定专人维护、管理、定期更新，保证完整有效，30米以上的建筑物要随层做消防水源管理并设加压泵，每层留有消防水源接口。

4、施工现场严禁吸游烟，按要求设置固定吸烟室。

5、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶危险物品的距离不得少于10米，与易燃易爆物品距离不得不于30米。

6、乙炔瓶与氧气的存放之间距离不得少于5米，使用时两者的距离不得少于10米。

7、氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的阀、表，乙炔防回火装置等附件应完整有效，否则不准使用。

8、施工现场的焊、割作业，必须符合防火要求，严格执行“十不烧”规定。

9、施工现场进行大面积或特殊环境的明火作业，应办理动火审批手续，并有监火人。

10、施工现场用电，应严格执行JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》，加强用电管理，防止火灾事故发生。

11、临时木工间、油漆间、木工机具间等，每25平方米应配置一只种类合适的灭火机；油库、危险品仓库应配备足够数量、种类合适的灭火机。

12、严禁在屋顶用明火熔化柏油。

13、发现火警的火灾，应当迅速报警，并积极组织力量扑救。

14、定期向职工进行防火安全教育普及消防知识，提高职工消防安全能力防火警惕性。

15、由项目部施工负责人现场每月消防安全检查，检查要有记录和整改措施及落实情况。

十六、卫生保洁制度
为加强文明施工管理，保持施工现场场容场貌整洁，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、施工现场确定一名施工负责人或保健急救人员为卫生负责人，全面负责施工现场的卫生工作，贯彻执行施工现场责任制，搞好施工现场的场容场貌、生活卫生、食堂卫生等。

2、生活场所的噪声、粉尘、有毒有害作业、施工工业污水、废水处理等应符合国家工业卫生规定，定期测试、落实防范措施。

3、生活区域应设置醒目的环境卫生宣传标牌和责任包干区；施工现场五小设施齐全(即宿舍、食堂、厕所、浴室、办公室等)，设置合理；施工现场应无积水。

4、生活区内做到排水畅通，污水不随意外流；施工现场应适当进行绿化布置，落实各项除四害措施，控制四害孽生。

5、宿舍日常生活用品应统一放置整齐，办公室、厕所、生活区等应经常打扫，保持整齐清洁，生活垃圾要有加盖容器盛放，有专人管理，定期清扫；厕所设专用冲洗设备，落实专职保洁人员，保持清洁卫生。

6、食堂内应整洁，没有积水，装设纱门纱窗，卫生许可证上墙；食具要严格消毒，防止交叉污染；现场茶水供应，茶具要消毒，应符合卫生要求。

7、炊事人员每年要进行一次健康检查，持有健康证方可上岗；炊事人员必须做好个人卫生，坚持做到四勤(勤理发、勤洗澡、勤换衣、勤剪指甲)，操作时应穿戴好白色工作服、帽子、不光脚、禁止随地吐痰。

8、贮存食品要隔墙离地，注意通风防潮、防虫、防鼠、配置冷藏设备，严禁亚硝酸盐与食堂食品共同贮存。

9、施工现场须有保健医药箱和急救器材，做好职工预防疾病宣传教育工作；要利用黑板报、宣传栏等形式向职工介绍防病、治病和急救措施等。

十七、施工不扰民措施
为减少施工现场环境污染，营造宁静的安全生产环境，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、施工现场应加经环境管理，控制扬尘、噪声和水污染，把环境保护作为文明施工的重要内容。

2、施工现场应经常采取多种形式进行环保宣传教育活动，不断提高职工的环保意识和法制观念，经常进行检查，并做好记录。

3、楼层清理建筑垃圾厂必须搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撒：施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

4、在市区、郊区城镇和居民稠密区、风景区、文物保护区的施工现场，应采取洒水降尘措施，并指定专人负责。

5、施工现场使用的锅炉、茶炉、大灶必须符合环保要求。

6、凡进行现场搅拌作业的，应在搅拌机前台及运输车辆清洗处设置沉淀池，废水经沉淀后方可排入市政排污管线或回用于洒水降尘。

7、施工污水严禁随意流出施工区域，污染环境。

8、凡在居民区进行施工作业的，应防止施工嗓音污染，必须控制作业时间，一般不超过夜间22点；特殊情况需连续作业的，应尽量采取降噪音措施，报经所在地环保局许可后公告周围居民群众，方可施工。

9、对人为的施工噪声应有降噪音措施，并进行严格控制，最大限度地减少扰民。

10、施工现场不得焚烧有毒、有害物质，夜间施工照明不得直射居民住宅区，现场住宅内夜间不得大声喧哗或播放电视、音乐时音量过大。

十八、文明施工管理制度

为了保持一个整洁、文明的施工作业环境，节约材料，根据《建设工程安全生产管理条例》、建设部JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、按照标化施工要求，做到作业标化、场地净化、环境美化和夜间临街马路亮化。

2、按规定规范设置七牌一图、安全规程牌、禁令标志牌等上墙，做到醒目、有序。

3、工地实行封闭式施工，采取措施降低噪声，净车出场，做好施工不扰民和居民共建工作。

4、现场建筑材料分类堆放整齐，井然有序，并设标示牌，不得混放。

5、“四口、五临边”防护按规范要求围设，采用红、白双色的钢管搭设，做到牢固可靠、安全醒目。

6、落实工地治安消防责任制，加强保卫工作，杜绝偷盗行为发生，配备足够的消防器材，把好动火审批关。

7、工地“五小设施”管理制度和责任人上墙，专人打扫，并保持整洁卫生。

8、施工作业人员分色戴安全帽，佩戴胸卡上岗。

9、各班组应有文明施工落手清管理制度。

10、各生产班组按照“谁施工，谁负责，谁管理”的原则，做好施工每道工序的工完料尽场清工作，及时清扫，垃圾归堆。未清运前垃圾应集中堆放并有遮挡措施。

11、施工作业应采取措施降低噪声，清理、翻脚手架应防止粉尘飞扬。

12、各类砌块、砖块堆放应成垛，垛高不高于1.8米。

13、各车间加工制作完毕，应做到每天清扫干净。

14、木工拆模作业，应将材料按不同类型分类整齐堆放。

15、扣件、钢管、伞形销、砼垫块等应集中堆放到指定堆放地内不得乱扔乱放。

16、项目部随时派人检查，对检查中指出的问题有关班组必须按时整改。

十九、分包单位管理制度

通过对工程分包单位的选择、评价、监督、管理，确保合同全面履行；通过对物资及劳动防护用品采购实施控制，确保分包方所提供采购物资符合规定，满足质量、环境管理、职业健康安全及其它相关规定的要求，依据有关法律法规，特制定本制度。

1、适用范围

本制度适用于公司与建设方签订的所有项目工程。

2、职责

2.1 市场经营部：主持对工程分包单位的评价及合格分承商的资格审查。

2.2 工程管理部、工程质量部：监督项目经理部对物资采购及对工程分包方的管理及评价，每年度进行一次合格分承包商名录审核。

2.3 工程管理部：负责对合格工程分包方的技术、质量、安全、设备、工期的监督管理，并负责总包合同、分包合同中对质量、安全、标化目标的统一，管理责任的明确及各自落实。

2.4 分包方：严格执行分包合同中对分包工程技术、质量、安全、工期等规定要求，并服从总包方对安全、质量、标化、工期等方面的管理。

3、资源需求

3.1 相关的管理人员。

3.2 质量证明文件。

3.3 有关产品介绍说明书、生产规模、能力、证明文件。

3.4 分包单位相关资质证明文件、营业执照。

4、总分包管理制度

4.1 评价、评定

4.1.1 对分包方的评价以会签形式进行。

4.1.2 分包方必须提供有效的生产证明文件、企业资质、营业执照、法人资格等文件。

4.1.3 提供质量体系、环境体系和职业健康体系状况和业绩证明文件。

4.1.4 生产、技术和管理能力的调查、考核，符合要求进入公司合格分承包方名录。

4.2 从公司合格分承包方名录中选择分包单位。

4.3 与分包方签订分包合同，分包合同应体现公司管理体系要求，确保工程质量满足规定要求，并关注其对环境、职业健康安全方面的影响。加强对分包方产生的噪音、固体废气物等环境因素和危险源的控制管理。

4.4 规模确定履约保证措施，并在分包合同条款中明确。

4.5 理部应对分包单位的施工进行控制、监督、管理和验收。

4.6 按分包合同履行其职责和义务，则有权终止分包合同，重新确立分包方。

4.7 应分包方进行物资验证过程中应做到来源清、质量好、数量准、用途明、手续齐全。严格控制不合格品进库，对已进场的不合格品应分类暂存注明标识，禁止使用、要求退货并赔偿损失。

4.8 项目经理部必须对分包方的履约情况进行评价，填写工程分包方履约情况表交公司市场经营部，作为重新评价分包方的依据。

二十、职业病预防管理制度
为了预防、控制和消除职业病的危害，保护劳动者的健康，根据国家2002年5月1日起实施的《职业病防治法》。结合本公司的实际，特制定本管理制度。

一、职业病的种类：

1、目前我国公布的职业病共9类：职业中毒、尘肺、物理因素职业病、职业性传染病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉疾病、职业性肿瘤、其他职业病。

二、与建筑业有关的主要职业病：

1、职业中毒：由于施工现场通风不良等原因，如地下室施工，没有采取有效的防护措施，可造成局部环境大量的有毒物质积聚，造成急性中毒。如油漆工长期接触有毒有害物品，如果不注意防护，或者防护不当。可造成慢性苯中毒，如白血球减少，进一步可抑制骨髓造血功能，导致再生障碍性贫血、白血病。

2、尘肺：粉尘作业人员，如石工、电焊工、木工、化灰工等，如不注意个人防护，轻者可导致上呼吸道感染、慢性支气管炎、肺气肿或支气管哮喘，长期在粉尘的作业环境下工作，严重时可导致尘肺。

3、职业性耳病：建筑施工现场的打桩机、混凝土搅拌机、振动机等高分贝的噪声，长期在这种环境因素下作业，可使人听力减退，严重时可造成耳聋。

4、职业性眼病：如电焊工在操作施工时，不带眼罩，不注意眼部的保护，可导致电光眼，使眼睛红肿疼痛，不能视物。

5、心血管疾病：由于建筑施工人员大多为高空作业、长期高度注意力集中，容易造成精神紧张，可导致高血压、冠心病的发生。长期在不良环境因素的刺激下，如长期接触噪声、振动等，也会导致高血压及冠心病的发病率提高。

6、骨髓及软组织损伤：因建筑施工人员大多为重体力劳动，主要由外伤、提重或负重、不良体位等因素造成。如急性腰扭伤、慢性腰痛、腰肌劳损、韧带损伤和腰椎间盘突出症。

7、高温中暑：由于夏天高温露天作业，太阳直射，没有防护措施，或防护不当，不科学安排工作时间。很容易造成施工人员中暑。再如夏天在地下室施工，由于局部环境高温高湿，或者通风设备不良，没有采取有效的降温措施，也可导致施工人员中暑。

三、预防措施

1、直属单位、项目部应把职业病防护费用列入建设项目工程预算，职业病防护设施应与工程同时施工、同时投入生产和使用，发挥防护作用。

(1)设置或者制定职业卫生管理卫生管理机构，配备专职或者兼职的职业卫生专业人员，由直属单位及项目部经理负责，开展职业病预防工作。

(2)制定职业病防治计划及实施方案。

(3)建立、健全职业病卫生管理制度。

(4)建立、健全职业卫生档案和劳动者健康档案。

(5)建立、健全职业危害事故及应急救援预案。

2、按规定组织有关人员进行职业卫生教育，特别是油漆工、电焊工、粉尘作业人员、高空作业人员等特殊工种，定期组织职业健康检查，建立职业健康档案。检查发现不适宜原工作的，应调离原工作岗位，必要时进行医学观察。

3、施工现场应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

4、施工现场应当优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。

5、直属单位及项目部在与劳动者订立劳动合同时，应当告知劳动者职业病危害的真实情况。

6、直属单位项目部不得安排有职业禁忌症的劳动者从事所禁忌的工作。

7、不得安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的工作。

8、施工现场必须采用有效的职业病防护措施，并为劳动者提供个人使用的防护用品。职业病防护用品必须符合防治职业病的要求，不符合要求的不得使用。

9、施工现场的职业病危害因素的强度或浓度不得超过国家职业卫生标准。对可能发生急性职业病损伤的有毒、有害施工现场，劳动者必须配置一定的防护用品，并设置报警装置、配置现场急救药品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

10、对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。

11、不得违章指挥和强令劳动者进行没有职业病防护措施的作业，对施工人员进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及、提高职业卫生的知识。督促、指导施工人员正确使用职业病防护设备和个人使用的防护用品。

12、发现施工现场职业病危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应立即采取相应的治理措施。仍然达不到国家职业卫生标准和卫生要求时，必须停止存在职业病危害因素的作业。职业病危害因素经治理后，符合国家职业卫生标准和卫生要求时，方可重新施工作业。

13、对遭受或可能遭受职业病危害的施工人员，应当及时进行救治，进行健康检查和医学观察。

二十一、重大危险源公示和跟踪制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康、卫生的施工生产，生活环境，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针。牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，自觉接受安全教育，增长安全知识，做到持证挂牌上岗作业。

2、对发现的重大危险源要立即上报给公司，公司公示后，责令项目部整改，公司委派专人跟踪指导其整改并销案。

3、重大危险源控制原则：消除优先，降低风险，个体防护；控制措施：建立健全安全考核制度，明确安全责任，定期检查，加强危险源的日常管理，抓好信息反馈及时整改隐患，搞好危险源控制管理的基础建设工作及考核评价奖惩。

4、重大危险源控制程序，项目实施前→危险源辨识→风险评价→是否重大危险源→纳入现有管理制度进行控制→专项安全施工方案进行控制→资金保证→人员责任明确→执行检查

二十二、安全生产预警提示制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康、卫生的施工生产，生活环境，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，自觉接受安全教育，增长安全知识，做到持证挂牌上岗作业。

2、安全生产预警提示应层层建立，层层把关，层层控制，对各主要责任人进行安全定期考核制度。

3、安全生产预警提示必须在下达施工任务之前进行，固定场所的工种可定期交底，非固定作业场所的工种要按每一分部（分项）工程定期进行交底。

4、施工技术人员、安全员应当根据工程进度部位、施工季节、施工条件、施工程序、工种特点以及施工组织设计（方案）中有关安全、质量、技术等方面向有关管理人员和班组进行详细的安全生产预警。

5、在安全设施，安全技术措施等方面有创造、革新、重大改进以及合理化建议，并对安全生产预警工作有实质意义得到，得到有关部门认可，根据其贡献大小分别奖励500至3000元。

二十三、重大隐患约谈制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康、卫生的施工生产，生活环境，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，自觉接受安全教育，增长安全知识，做到持证挂牌上岗作业。

2、杜绝发生工伤事故，积极组织自查和他查，如实向上级报告，提出防范措施，参加安全事故隐患的调查分析，落实整改措施。

3、各工程项目开工前，项目经理部必须制定工程从开工到竣工的生产施工过程中整改安全生产重大隐患防治措施，并应详细制定各施工阶段且有针对性的安全生产管理措施，同时要把安全生产管理目标层层分解到各管理人员和各班组，提高各级施工人员的安全生产意识。

4、对存在重大安全生产隐患的各分项工程，应立即停工，拿出具体的、切实可行的整改方案，经过公司安全部门、监理单位、建设单位等相关部门同意后，方能整改施工。

5、在施工中及时消除重大隐患，防止避免了重大伤亡事故，或在事故抢救中有功的人员，根据其贡献大小，分别奖励200至1000元。

二十四、安全生产层级管理制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康、卫生的施工生产，生活环境，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，自觉接受安全教育，增长安全知识，做到持证挂牌上岗作业。

2、各级应认真组织开展安全生产活动，加强安全生产巡查和定期检查，有权制止违章作业和违章指挥；查出的事故隐患，及时提出整改意见或签发整改通知单限期整改。

3、各级之间发扬团结友爱，互相帮助，互相监督，对初上岗工人要热情传授安全生产技术知识，虚心学习安全生产经验，取长补短，共同提高。

4、各级施工单位要支持安全员工作，加强安全自检，发动全组职工共同搞好安全生产。有权拒绝违章指令，确保班组生产安全。

5、各级应重视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，本单位将按有关规定从严处理，触范刑律的交司法机关追究刑事责任。

6、各级之间要定期对管理人员、各班组长进行安全目标管理、责任制考核，对考试成绩较好的管理人员和员工，应当给予表扬，对不负责任或者由于失职而造成伤亡事故的，应给予批评和处分，并经济处罚，情节严重的追究法律责任。

二十五、公司职工意外伤害保险制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康、卫生的施工生产，生活环境，建筑职工意外伤害保险是法定的强制保险，是保护建筑业从业人员合法权益，转移企业事故风险的有效手段，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，自觉接受安全教育，增长安全知识，做到持证挂牌上岗作业。

2、建筑意外伤害保险费应列入建筑工程安装费用，不准向职工摊派。

3、对工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费用。

4、对由于特殊原因影响工期，要及时与投保的保险公司联系，办理保险顺延手续。

5、积极为投保人办理发生伤亡事故后的索赔，使施工伤亡人能够得到及时，足够的赔付。

6、对工程项目负责人隐瞒不报、不索赔的，根据相关规定严肃查处。

7、严格选择能提供建筑安全生产风险管理，事故防范等安全服务和保障能力的保险公司，以保证事故后能及时补偿与事故前能主动防范。

二十六、生产安全事故应急救援制度

为加强职工日常安全生产意识和法制意识教育，积极创建文明、安全、健康、卫生的施工生产，生活环境，根据建设部JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》等有关安全法律法规、标准，特制定本制度。

1、坚持“安全第一，预防为主、综合治理、”安全生产方针，牢固树立“安全生产，人人有责”的思想，自觉接受安全教育，增长安全知识。

2、根据公司制定的生产安全事故应急救援预案，成立组织、配备人员和必须的应急救援器材、设备，每年进行一次演练。

3、根据建设工程的施工规模和特点、范围，加强对易发生事故的部位、环节实行重点监控。

4、认真制定建设工程施工组织设计、单项工程施工方案，施工中确保各项措施到位，控制消除事故的发生。

5、各种生产安全事故应急救援要做到迅速、准确和有效，突出快速的应急响应机制和统一指挥与协调。

6、生产安全事故的应急救援应突出营救受害人员这一首要任务，应急救援行动做到快速、有序、有效的实施现场急救与安全转送伤员，降低死亡率，减少事故损失。

7、为确保有效的应急救援，首先要尽一切力量控制住造成事故的危险源，控制事故的继续发展。

8、认真做好应急救援器材、设备和检查、维护与保养工作，确保关键时刻作用的发挥。

9、各单位和具有一定规模的项目部应制定本单位生产安全事故应急救援预案；工程造价在1000万元以下的项目部应制定生产安全事故应急救援措施。

二十七、农民工工资支付公示制度

为维护建设领域农民工合法权益，规范建设领域农民工工资支付行为，预防和解决拖欠或克扣农民工工资问题，确保工资按月足额发放到农民工个人手中，根据《中华人民共和国劳动法》、《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及《进一步完善建筑业企业农民工工资支付监控制度》的要求，特制定本制度。

1、农民工进入工地必须签定劳务合同，并建立健全农民工工资支付监控制度，从公司到项目部再到班组，要求关系到农民工合法权益的事，人人监控、事事监控。

2、各项目部要高度重视公示的重要性、严肃性，确保公示标牌内容期限的完整性，进一步建立健全农民工工资支付监控制度，确保把工资按月足额发放到农民工个人手中。

3、宣传国家关于农民工工资支付相关政策规定，对农民工工资支付情况、支付进度、支付方式、支付时间实施全面重点检查、对不符合《劳动法》、《工资支付规定》和相关政策规定的项目部，下达整改通知书，在规定的时间内督促整改，对违法情况严重的依法上报建设主管部门进行处罚。

4、采取保障金措施，实施资金监管行动，进一步强化经济制约调空措施。

5、项目部支付农民工工资应当编制工资发放表，载明支付单位、支付时间、支付对象的姓名、支付的明细项目和金额、扣除的项目和金额等事项，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录保存两年以上。

6、项目部与农民工依法解除劳动关系的，应当自解除劳动关系之日起五日内一次性付清农民工工资和相关费用。工资计发到解除劳动关系之日。

7、项目部按各施工队合同工程价款的3%分别预存农民工工资保障金。工期超过1年的，可按年度工程预算的3%预存农民工工资保障金。农民工工资保障金专项用于该工程拖欠农民工工资的垫付。

二十八、安全技术措施经费提取和使用制度

为加强建设工程的安全生产费用有效地投入使用，消除安全事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障员工身体健康、生命和财产安全，根据《中华人民共和国》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合我集团实际情况，特制定本制度。

1 施工经费的提取

1.1根据安徽省人民政府有关文件规定，每个在建工程项目必须按不低于合同造价的2.8％提取。

1.2在建工程项目主要负责人应负责按规定提取足够的专项经费，并有责任交代项目财务和安全工作人员如实执行；不得以任何借口或原因减少经费的投入或暂时挪作他用，尤其在工程款紧张时，首先必须确保安全经费的到位，严格执行工程生产施工安全优先的原则，杜绝工子进度领先安全防护滞后的违规现象。

1.3项目主要负责人应根据工程特点和工程各阶段不同的安全状况制定安全技术措施计划及资金落实计划，及时提交项目财会人员和安全管理人员，并将计划上报上一级财务主管部门和生产主管部门。

2 经费的使用

2.1经费必须用于在建工程安全施工措施的落实所需要的开支；

2.2经费必须用于各工种施工安全防护、职业病的预防以及安全防护用具、服装及设施的采购和更新；

2.3经费应用于各工种现场施工安全生产条件的改善和现场急救药品，医疗器具的配备以及防暑降温、防寒保暖等必须的开支；

2.4经费应用于在建项目管理人员和工人安全生产教育、培训费用的支出；

2.5经费应用于在建项目施工全过程中的安全生产宣传、安全警示标志牌设置、安全生产的标识，安全监控装置和安全奖励所需费用的支出。

3 经费的使用管理和监督

3.1在建工程项目必须把提取的经费纳入项目财务会计账目，在“其他应付款”科目下，设立安全专项资金科目，专户储存，专项使用。该科目贷方反映提取数，借方反映支取数，支出数分：劳保用品、教育培训、技术措施、奖罚等四类。

3.2经费的支出必须符合上述经费使用4项规定内容，由项目主要负责人在付款凭据中注明，以便于分类列入该专项经费资金科目，入帐票据、实物验收等手续必须符合有关规定的财务入帐制度。

3.3项目安全员有权、有责任对该项目专项经费使用情况的了解和监督，对项目违规使用经费有责任向上一级有关部门报告情况。

3.4在建项目应把每季经费收支情况详细帐目于下季前一个月的日前报分公司财务部门(直管项目报本单位财务资产部)，分公司财务部门须根据各所属项目上报帐目建立分公司专项财务帐目，并在下季度前一个月的前20日前及时报本单位财务资产部，本单位财务资产部依据各直属单位上报数据建立该项目经费总帐，掌握和了解各直属单位该项目资金的提取及使用情况，各级财务部门、安全部门及工会等负责监督检查安全费用的有效投入。

3.5经费的提取和使用情况均列入项目、分公司、本单位各级安全检查和安全考核的一项重要内容，检查和考核本单位每季不少于一次，分公司和项目可根据具体情况制定检查考核的次数和时间，但分公司每季不得少于二次，项目每月应不少于一次。

4奖罚

本单位在检查和考核中发现违反本制度的，公司将按有关规定对项目、对分公司分别进行处罚1000-5000元；分公司在检查考核所属项目有违规情况的，可参照公司有关规定根据自己分公司的特点和具体情况制定处罚措施，项目部应根据本制度有关要求建立检查考核制度及其奖罚条款。

隐患排查治理制度

　为建立管理所隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，结合我所实际，制定本制度。 

　　第二条　安全生产事故隐患（以下称事故隐患）是指经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 

　　事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。 

　　一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 

　　重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，依照法律、法规规定应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除隐患。 

　　第三条　任何单位和个人发现事故隐患，均有权向有关部门举报。

    有关部门接到事故隐患举报后，应当按照职责分工立即组织核实并予以查处；所举报事故隐患应由其他部门处理的，应当及时移送，并履行交接程序。 
　　第四条　事故隐患的排查处理 
　　（一）把隐患排查治理工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日排查等隐患排查治理制度，明确排查地点、项目、标准、责任，将隐患排查治理日常化。应当建立事故隐患排查治理的档案台帐制度、监控和应急管理制度、挂牌制度、限期整改销号制度、专项资金使用制度、岗位责任制度、统计分析制度、公告公示制度、定期报告和举报奖励等制度，组织事故隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为和带病运行的设备、设施及生产场所的各类事故隐患。 
   所主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 
　　（二）我所定期组织安全生产管理人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空档，不留死角。 
　　（三）我所应依照有关法律法规和文件要求制订具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、基础设施、技术、作业环境等方面组织自查。 
 　（四）我所应加强自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制订应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应及时向单位人员发出预警通知；发生自然灾害可能危及我单位人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业，加强监测等安全措施，并及时向##局有关部门报告。 
　　（五）我单位接到有关部门下达的责令停产整改指令，必须立即停止经营，由主要负责人组织制订方案，并及时报送局有关部门。 
停产整改方案应确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，还应包括安全技术措施和应急预案，以及职工安全教育和培训等内容。 
　　第五条　事故隐患排查治理工作的监管 
　　（一）有关部门应当督促指导我单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度，监督单位依法开展隐患排查治理工作，发现存在难以解决的重大问题时，应及时报告##局。 
　　（二）我所组织应每季度召开一次例会，主要负责人和内设机构负责人参加，通报隐患排查治理工作，研究解决隐患排查工作中存在的问题，安排隐患排查治理阶段性工作，确定由本部门挂牌督办和公告的重大事故隐患。 
　　（三）我所安全生产小组应结合本单位安全生产日常监管工作，组织执法人员，定期对本单位域生产经营单位安全生产事故隐患进行检查，发现问题及时依法查处。 
    第六条　事故隐患排查治理的报告 
　（一）我单位应及时向局有关部门报告事故隐患排查治理情况。每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向局有关部门报送隐患排查治理情况。 
　　（二）我所安全生产小组应当每季度总结本单位事故隐患排查治理工作，及时向局有关部门通报工作情况，提出下阶段事故隐患排查治理工作要点。 
　　第七条　重大事故隐患的公示公告 
　　（一）对本单位自查和有关部门检查发现的重大事故隐患要予以公示。对本单位存在的重大事故隐患应当在排查或检查发现的３日内进行公示。 
　　（二）出现重大隐患，我单位应主动接受社会舆论监督，及时公开重大事故隐患的治理情况。 
   第八条　重大事故隐患的跟踪督办和逐项销号 
　　（一）安全生产小组对单位重大事故隐患整改，要落实跟踪督办的内设机构和责任人，督促企业落实各项防范措施，对单位重大事故隐患的治理情况进行跟踪督办。 
　　（二）督促整改的责任人应当每周至少深入现场一次，跟踪检查有关防范和监控措施落实情况，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促企业按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。 
　　（三）重大事故隐患整改结束后，整改单位应向督办单位提出复产验收申请。接受申请的部门组织有关人员进行现场核查。
　　（四）重大事故隐患在整改期限内彻底治理，经有关部门验收合格后，将有关档案整理后归档管理。 
　　第九条　我单位应当建立隐患排查治理工作奖惩机制，对未定期排查事故隐患或未及时有效整改事故隐患的单位和个人，实施责任追究；对在隐患排查治理工作中成效突出的单位和个人给予奖励。 
　　第十条　本制度自发布之日起执行。

施工现场领导带班制度

一.目的

为切实抓好公司各工程项目安全生产质量，增强施工现场生产的安全管理水平，进一步督促各工程项目部按要求落实安全生产责任制。确保做到施工现场安全质量标准化及实现公司安全生产目标，特制定本制度。 

二.规定及要求

公司法人代表是落实企业负责人及项目负责人、项目负责人施工现场带班制度的第一负责人，对落实带班制度全面负责。

公司总经理、分管生产副经理、质安总监每月在工地现场带班检查不少于7个工作日，并保证每个工地至少要带班检查一次。公司于每周二、五对在建项目进行领导带班制检查。

项目经理是所承担项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责，项目负责人必须确保每月在施工现场带班生产的实际时间不少于24天，项目经理不在岗时应委托持有“B”类安全生产考核合格证的人员代行其管理工作。

现场有涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工、出现灾害性天气或发现重大隐患、出现险情等情况时，项目负责人、专职安全员等必须会同相关部门认真组织制定专项整治方案，并在岗带班作业。

各项目部均应建立好项目负责人现场带班检查情况记录及考勤制度，设专人进行考勤，并每天在进入施工现场的主要通道处进行公示。

三.工作程序

1．带班安排 　　

公司领导带班安排：公司董事长、总经理、分管生产副经理、质安总监分别轮流带班，如工作忙或出差等，按顺序由下一人带班。公司级领导带班具体名单统一安排并归档备案。 　

2．领导带班职责 　　　

2.1坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；

2．2负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；

2.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；

2.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；

2.5对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。
2.6要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理；

2.7当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。

3.带班要求

3.1 安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；

3.2 认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。

3.3 当日安全值班领导必须佩安全带班标志。 

四、考核：

对下列带班领导实行奖励：

1、认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导； 

2、领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；

3、防止事故扩大，抢险有功者；

4、对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。

对下列带班领导实行处罚：

1、不按时上报领导安全带班名单，每一次罚100元；

2、安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次罚200元；

3、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。

4、对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚300元。
各工种安全技术操作规程

目  录

一、普工安全操作技术规程

二、砼工安全操作技术规程

三、木工安全操作技术规程

四、钢筋工安全操作技术规程

五、泥工安全操作技术规程

六、架子工安全操作技术规程

七、电焊工安全操作技术规程

八、电工安全操作技术规程

九、气焊工安全操作技术规程

十、油漆工安全操作技术规程

十一、塔式起重机司机安全操作技术规程

普工安全操作技术规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

    2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

    3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

    4、认真做好现场记录和交接班工作。

    5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

    6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

    7、在室内推车运送小车时，特别是在过道中拐弯时注意小车把手挤伤人，推小车时不准倒退。

    8、清理楼地面时，清理出来的垃圾杂物等，不得从窗口、阳台、井道随意抛掷。

    9、井架吊篮提升或下降时，必须关好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，才能进入吊篮工作。

10、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全带，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

砼工安全操作技术规程

    1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

    2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

    3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

    4、认真做好现场记录和交接班工作。

    5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

    6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、串搭车道板时，两头需搁置平稳，2米以上高空半挑必须装有防护栏杆，车道板上经常清扫垃圾、石子等以防车挑滑跌。

8、车道板单行道不小于1.4米，双车来回不小于1.8米，在运料时前后应保持一定车距，不准奔走、抢道或超车，到终点斜料时，双手应扶牢车把倒料，严禁双手脱把，防止翻车伤人。

9、用塔吊、料斗浇捣混泥土时，指挥、扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合。当塔吊放下料时，操作人员应注意避让。

10、离地面2米以上浇捣过梁、雨棚、大平台等，不准站在塔头上操作，如无可靠的安全措施时，必须系好安全带，并扣好保险钩。

11、用振动机前应检查电源电压、输电是否安装漏电开关，保护电源线路是否良好。电源线不得有接头，机械运转是否正常，振动机移动时，不能应拉电线，更不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。

12、井架吊篮起吊或放下时，必须开好井架安全门，头、手不准伸入井架内，待吊篮停稳，方能进入吊篮内工作。

13、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

木工安全操作技术规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

4、认真做好现场记录和交接班工作。

5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直，底端平整坚实。木模要钉牢，并用横顺拉杆和剪刀拉牢。

8、搭设支模架应严格按施工方案及交底要求进行搭设。模板没有固定前，不得进行下到工序。禁止利用拉杆、支撑攀登上下。

9、支设4米以上的柱模板四周必须顶牢，操作时要搭设工作台。

10、支设独立梁模应设临时工作台，不得站在柱模上操作和在梁柱模上行走。

    11、拆除模板应经项目部和监理技术人员同意，签复拆模申请报告后方可进行，操作时应按分段进行，严禁猛撬、硬砸或大面积撬落和拉倒。完工时不得留下松动和悬挂的模板。拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

    12、拆除薄腹梁、吊车梁、木桁架等预制构件，模板应随拆随加顶撑支牢，防止构件倾倒。

13、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

钢筋工安全操作技术规程

    1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

    2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

    3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

    4、认真做好现场记录和交接班工作。

    5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

    6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

    7、钢筋断料、配料、弯料等工作应全面进行，不准高空作业。

    8、搬运钢筋时要注意附近有无障碍物：架空电线和其他临时电气设备，防止钢筋在回转时碰撞电线或发生触电事故。

    9、现场绑扎悬空大梁时，不得站在模板上操作，必须在脚手板上进行操作，绑扎独立柱头钢筋时，不准站在钢箍上绑扎，不准插木料、管子、钢模板穿在钢箍内作为立人板。起吊钢筋时，下方禁止站人，必须待骨架降到距模板1米以下方能靠近，就位支撑好后方可摘钩。

    10、起吊钢筋时必须规格统一，不准长短参差不齐，并由专业人员(司索)绑扎调绳。

11、切割机使用前，须检查机械运转是否正常，有否漏电、切割机后面不准堆放易燃物品。钢筋头子应及时的清理，成品堆放要整齐，工作台面要搭设钢筋工作棚。

12、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人，不得将钢筋集中堆放在模板和脚手板上，也不要把工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上，以免滑下伤人。

13、在雷雨时必须停止露天操作，预防雷击伤人。

14、钢筋骨架不论其固定与否，不得在上面行走，禁止从柱子上的钢箍上下。

15、钢筋冷拉时，冷拉线两端必须装置防护措施，冷拉时严禁在冷拉线两端站人或跨越触动正在冷拉的钢筋。

16、钢筋焊接方面：

(1)接头处，必须可靠绝缘。

(2)焊接变压器不得超负荷，变压器升温不得超过60度。以防过分发热而损坏。

(3)焊接时，应有排气通风装置焊工操作地点之间应设挡板，以防弧光刺眼睛。

(4)戴防护衣具，电弧焊焊工要戴防护面罩。

(5)如焊机发生不正常响声，应立即停止作业进行检查，排除故障后再作业。

(6)应填写动用明火申请表，经项目部审批同意后方可进行作业，焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

泥工安全操作技术规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

4、认真做好现场记录和交接班工作。

5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、在操作之前必须检查操作环境是否符合要求，道路是否畅通，机具是否完好牢固，安全设施和防护用品是否齐全，经检查符合要求后方可施工。

8、墙身砌体高度超过地坪1.2米以上时，应搭设脚手架，一层以上或高度超过4米，采用脚手架必须支搭安全网，采用外脚手架应设防护栏杆和挡脚板后方可砌筑。

9、脚手架上堆料量不得超过三皮侧砖，同一块脚手板上操作人员不得超过两人。

10、不准站在墙顶上做划线，刮缝和清扫墙面。

11、不准用不稳固的工具或物体在脚手板面垫高操作，脚手板不允许有空头现象，不准用2×4米料或钢模板做立人板。

12、砍砖时应面向内打，防止碎砖跳出伤人。

13、用塔吊吊砖要用砖笼，吊砂浆的料斗不能装得过满，吊件回转范围内不得有人停留。

14、对脚手板不牢固之处和跷头板等及时处理，要铺有足够宽度，保证手推车运灰浆时的安全。

15、在架子上工作，工具和材料要放置稳当，不许随意乱抛。

16、井架吊篮起吊或放下时，必须关好井架安全门，头手不得伸入井架内，待篮停稳，方能进入吊篮工作。

17、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

架子工安全操作技术规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

4、认真做好现场记录和交接班工作。

5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、搭设金属扣件双排脚手架，应严格按施工方案要求进行搭设。

8、搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀、薄蚀、薄壁，严重弯曲及裂变的杆件不宜采用。

9、拆除现场必须警戒区域，张挂醒目的警戒标识。警戒区域严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。

10、当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现留有隐患的部位，应及时进行修复或完成至一个程序，一个部位的结束，方可撤离岗位。

11、脚手架拆除顺序应由上而下进行，拆下的钢管、脚手板及时按标识堆放，禁止乱扔乱抛。

12、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

焊工安全操作技术规电程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

4、认真做好现场记录和交接班工作。

5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、焊、气割，必须严格遵守“十不烧”操作规程。

8、操作前，应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好，金属外壳应有安全可靠的接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢。

9、每台电焊机应有专用电源开关，开关的保险丝容量应为该机的1.5倍，严禁用其它金属丝代替保险。

10、电气焊的弧火花点必须与氧气瓶、电石桶、乙炔瓶、木料、油类等危险物品的距离不小于10米，与易爆物品的距离不小于20米。

11、乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器，橡皮管连接处须用轧头固定。

12、氧气瓶严防沾染油脂，油衣油手套等禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。

13、清除焊渣时，面部不应正对焊纹，防止焊渣溅入眼内。

14、经常检查氧气瓶与减压阀表头处的螺纹是否滑牙，橡皮管是否漏气，焊割炬嘴和炬身有无阻塞现象。

15、注意安全用电，电线不准乱拖乱拉，电源线均应架空扎牢。

16、操作前焊工应填写动用明火申请表，经项目部审批同意后方可进行作业，焊割点周围和下方应采取防火措施，并应指定专人防火监护。

电工安全操作技术规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、认真做好现场记录和交接班工作。

4、作业前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

5、现场电工必须持有效证件上岗，并定期复审验证。

6、修理井架、塔吊等大型机械设备必须有专人监护和配合，2m以上作业必须系安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，维修配件放入工具袋内，防止坠落伤人。

7、作业时，必须穿戴绝缘防护用品。

8、禁止带电作业，夜间维修必须有足够的照明。

9、每日做好漏电保护器的检查试跳工作，并详细作好记录。

10、对新安装的机械设备进行电阻测试，每月一次复测，并详细填写记录。

11、每日对施工现场及生活区的用电进行巡查，并作好相关记录，发现违章或隐患，立即整改，并协同安全部门对违章人员进行处理。

12、熟练掌握触电事故的预防和急救措施，一旦发生事故，立即主动进行人工抢救。

气焊工安全技术操作规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

4、认真做好现场记录和交接班工作。

5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、施焊场地周围应清除易燃易爆物品，或进行覆盖、隔离。

8、必须在易燃易爆气体或液体扩散区施焊时，应经有关部门检试许可后方可进行。

9、乙炔瓶、氧气瓶必须设有回火防止器，氧气瓶、氧气表及焊割工具上，严禁沾染油脂。

10、乙炔瓶不得放在电线下方，与氧气瓶的放置距离应在5米以上，距易燃易爆物品和明火距离不得少于10米，检验是否漏气，要用肥皂水，禁止用明火。

11、乙炔瓶应立放，禁止卧放，以防丙酮渗出引起爆炸。

12、氧气瓶应有防震胶圈，旋紧安全帽，避免碰撞和剧烈震动，并防止曝晒。冻结应用热水加热，严禁用火烘烤。

13、点火时，焊枪口不准对人，正在燃烧的焊枪不得放在工件或地面上。带有乙炔和氧气时，不准放在金属容器内，以防气体逸出，发生燃烧事故。

14、不得手持连接胶管的焊枪爬梯、登高。

15、严禁在带压力的容器或管道上焊、割，带电设备应先切断电源。

16、在贮存过易燃易爆及有毒物品的容器或管道上焊割时，应先清除干净，并将所有的孔口打开。

17、铅焊时，场地应通风良好，皮肤外露部分应涂护肤油脂，工作完毕应洗漱。

18、工作完毕，应将氧气瓶、乙炔瓶气阀关好，拧上安全帽，并及时将气瓶收回入库。

塔式起重机司机安全技术操作规程

1、起重机作业时，必须严格按原厂使用规定。

2、操纵各控制器时应依次逐级操作，严禁越档操作。

3、吊钩提升接近臂杆顶部，小车行至端点或起重机行走接近轨道端点部位时，应减速缓行至停止位置。吊钩距臂杆顶部不得小于1米，起重机距轨道顶部不得小于2米。

4、动臂式起重机的起重、回转、行走三种动作可以同时进行，但变幅只能单独进行。

5、提升重物后严禁自由下降。重物就位时可用微动机构或使用制动器使之缓慢下降。

6、提升重物平移时，应高出其跨越的障碍物0.5米以上。上旋式起重机作业时，不得顺一个方向连续回转。

7、装有机械式力矩限制器的起重机，在每次变幅后，必须根据回转半径和该半径时的允许荷载，对超载荷限位装置的吨位指示盘进行调整。

8、严禁在弯道上进行吊装作业或吊重物转弯。

9、作业前，应将夹轨钳提起，清除轨道上的障碍物，拧好夹板螺丝。

10、作业时，应将驾驶室窗子打开，注意指挥信号，冬季驾驶室内取暖，应有防火、防触电措施。

11、多机作业，应注意保持各机操作距离，各机吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3米。

12、作业完毕后，塔吊应放在轨道中部，臂杆不应过高，应顺向风源，卡紧夹轨钳，切断电源。

13、各种起重机应装设标明机械性能的指示器，并根据需要安设各联锁开关。使用前应检查各限位开关的灵敏度，并进行试吊。

14、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，尾部卡牢，工作中至少保留三圈以上。

15、操作中，要听从指挥人员信号，信号不明或可能引起事故，应暂停操作。

16、起吊时起重臂下不得有人停留或行走，起重臂、物件必须与架空线保持安全距离。

17、严格遵守“十不吊”等安全操作规定。

18、塔吊司机起重吊装“十不吊”规定：

1)起的重物下面有人停留或行走不准吊。

2)由培训合格的专职人员担任，无指挥或信号不清不准吊。

3)管材等细长和多根物件要捆扎牢靠，多点起吊。单头“千斤”或捆扎不牢靠不准吊。

4)灰斗、手推翻斗车不用四点吊或大模板外挂板不用卸甲不准吊，预制钢筋混凝土楼板不准双拼吊。

5)使用安全可靠的砌块夹具，吊砖必须使用砖笼，并堆放整齐。木砖、预埋件等零星物件要用盛器堆放稳妥，叠放不齐不准吊。

6)吊物上站人不准吊。

7)板桩、井点管等以及粘连、附着的物件不准吊。

8)应保证所吊重物距离不小于3米，在同一轨道上多机作业，措施不当不准吊。

9)风区不准吊。

10)超过机械允许荷载不准吊。

油漆工安全操作技术规程

1、进入施工现场必须戴好安全帽，并系好帽带，遵守安全生产六大纪律和十不准及项目部的各项规章制度，做到遵章守纪，听从指挥。

2、施工过程中认真按照安全操作规范，严禁违章操作。

3、严格按照施工方案和交底要求进行施工，质量和安全设专人负责。

4、认真做好现场记录和交接班工作。

5、施工前，应认真检查和处理作业区，施工机具应布置在安全地带。

6、施工中，应定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

7、施工场地应有良好的通风条件，如在通风条件不好的场地施工时，必须安装通风设备，方能施工。

8、使用钢丝刷、板锉、气动、电动工具清除铁锈、铁鳞时，为避免眼睛沾污和受伤，须戴上防护眼镜。

9、在涂刷或喷涂对人体有害的油漆时，须戴上防护口罩，如对眼睛有害，须戴亡密闭式眼镜进行保护。

10、在涂刷红丹防锈漆及含铅颜料的油漆时，应注意防止铅中毒，操作时要戴口罩。

11、在喷涂硝基漆或其它挥发性、易燃性溶剂稀释的涂料不准使用明火。

12、作业高度大于2m时，操作人员必须系好安全带，安全带必须高挂低作业，且挂点安全可靠。随身工具应绑好安全绳，并做好隔离措施，防止垃圾或工具坠落伤人。

13、为了避免静电集聚引起事故，对罐体涂漆或喷涂应安装接地线装置。

14、涂刷大面积场地时，(室内)照明和电气设备必须按防火等级规定进行安装。

15、操作人员在施工时感觉头痛、心悸和恶心时，应立即离开工作地点，到通风处换换空气。如仍不舒畅，应及时就诊。

16、在配料或提取易燃品时严禁吸烟，浸擦过清油、清漆、油的棉纱、擦手布不能随便乱丢，由专人负责收集，放至项目部指定地点。

17、使用人字梯不准有断档，拉绳必须系牢并不得站在最上一层操作，不要站在高梯上移位，在光滑地面操作时，梯子脚下要绑布和胶皮。

18、不得在同一脚板上交授工作面。

19、油漆仓库严禁明火，须配备灭火器，仓库内不准装太阳灯。

各机械设备安全操作规程

目  录

一、混凝土搅拌机操作规程

二、砂浆搅拌机操作规程

三、插入式振动器操作规程

四、混凝土泵送设备操作规程

五、钢筋切断机操作规程

六、钢筋调直机操作规程

七、钢筋弯曲机操作规程

八、混凝土切割机操作规程

九、手持电动工具操作规程

十、木工打眼机操作规程

十、圆盘锯操作规程

十一、磨光机操作规程

十二、卷扬机安全操作规程

十三、对焊机操作规程

十四、交流电焊机操作规程

十五、塔式起重机操作规程

混凝土搅拌机操作规程

1、作业前重点检查项目应符合下列要求：

1) 电源电压升降幅度不超过额定值的5％；

2) 电动机和电器元件的接线牢固，保护接零或接地电阻符合规定；

3) 各传动机构、工作装置、制动器等均紧固可靠，开式齿轮、皮带轮等均有防护罩；

4)齿轮箱的油质、油量符合规定。

2、作业前，应先启动搅拌机空载运转。应确认搅拌筒或叶片旋转方向与筒体上箭头所示方向一致。对反转出料的搅拌机，应使搅拌筒正、反转运转数分钟，并应无冲击抖动现象和异常噪音。

3、作业前，应进行料斗提升试验，应观察并确认离合器、制动器灵活可靠。

4、应检查并校正供水系统的指示水量与实际水量的一致性；当误差超付2％时，应检查管路的漏水点，或应校正节流阀。

5、应检查骨料规格并应与搅拌机性能相符，超出许可范围的不得使用。

6、搅拌机启动后，应使搅拌筒达到正常转速后进行上料。上料时应及时加水。每次加入的拌合料不得超过搅拌机的额定容量并应减少物料粘罐现象，加料的次序应为石子-水泥-砂子或次序应为砂子-水泥-石子。

7、进料时，严禁将头或手伸入料斗与机架之间。运转中，严禁用手或工具伸入搅拌筒内扒料、出料。

8、搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留，料斗升起后用铁链或插入插销锁住。

9、向搅拌筒内加料应在运转中进行，添加新料应先将搅拌筒内原有的混凝土全部卸出后方可进行。

10、作业中，应观察机械运转情况，当有异常或轴承温升过高等现象时，应停机检查；当需检修时，应将搅拌筒内的混凝土清除干净，然后再进行检修。

11、加入强制式搅拌机的骨料最大粒径不得超过允许值，并应防止卡料。每次搅拌时，加入搅拌筒的物料不应超过规定的进料容量。

12、强制式搅拌机的搅拌叶片与搅拌筒底及侧壁的间隙，应经常检查并确认符合规定，当间隙超过标准时，应及时调整。当搅拌叶片磨损超过标准时，应及时修补或更换。

13、作业后，应对搅拌机进行全面清理；当操作员需进入筒内时，必须切断电源或卸下熔断器，锁好开关箱，挂上“禁止合闸”标牌，并应有专人在外监护。

14、作业，应将料斗降落到坑底，当需升起时，应用链条或插销扣牢。

15、冬季作业后，应将水泵、放水开关、量水器中的积水排尽。

16、搅拌机在场内移动或远距离运输时，应将进料斗提升到上止点，用保险铁链或插销锁住。

砂浆搅拌机操作规程

1、固定式搅拌机应有牢靠的基础，移动式搅拌机应采用方木或撑架固定，并保持水平。

2、作业前应检查并确认传动机构、工作装置、防护装置等牢固可靠，三角胶带松紧度适当，搅拌叶片和筒壁间隙在3～5mm之间，搅拌轴两端密封良好。

3、启动后，应先空运转，检查搅拌叶旋转方向正确，方可加料加水，进行搅拌作业。加入的砂子应过筛。

4、运转中，严禁用手或木棒等伸进搅拌筒内，或在筒口清理灰浆。

5、作业中，当发生故障不能继续搅拌时，应立即切断电源，将筒内灰浆倒出，排除故障后方可使用。

6、固定式搅拌机的上料斗应能在轨道上移动。料斗提升时，严禁斗下有人。

7、作业后，应清除机械内外砂浆和积料，用水清洗干净。

插入式振动器操作规程

1、插入式振动器的电动机电源上，应安装漏电保护装置，接地或接零应安全可靠。

2、操作人员应经过用电教育，作业时应穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

3、电缆线应满足操作所需要的长度。电缆线上不得堆压物品或让车辆挤压，严禁用电缆线拖拉或吊挂振动器。

4、使用前，应检查各部并确认连接牢固，旋转方向正确。

5、掠动器不得在初凝的混凝土、地板、脚手架和干硬的地面上进行试振。在检修或作业间断时，应断开电源。

6、作业时，振动棒软管的弯曲半径不得小于500mm，并不得多于两个弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土中，不得用力硬插、斜堆或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插入深度不应超过棒长的3／4，不宜触及钢筋、芯管及预埋件。

7、振动棒软管不得出现断裂，当软管使用过久使长度增长时，应及时修复或更换。

8、作业停业停止需移动振动器时，应先关闭电动机，再切断电源。不得用软管拖拉电动机。

9、作业完毕，应将电动机、软管、振动棒清理干净，并应按规定要求进行保养作业。振动器存放时，不得堆压软管，应平直放好，并应对电动机采取防潮措施。

混凝土泵送设备操作规程

1、混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物，在放下支腿并调整后应使机身保持水平和稳定，轮胎应楔紧。

2、泵送管道的敷设应符合下列要求。

1）水平泵送管道宜直线敷设：

2）垂直泵送管道不得直接装接在泵的输出口上，应在垂直管前端加装长度不小于20m的水平管，并在水平管近泵处加装逆止阀。

3)敷设向下倾斜的管道时，应在输出口上加装一段水平管，其长度不应小于倾斜管高低差的5倍。当倾斜度较大时，应在坡度上端装设排气活阀：

4)泵送管道应有支承固定，在管道和固定物之间应设置木垫缓冲，不得直接与钢筋或模板相连，管道与管道间应连接牢靠：管道接头和卡箍应扣牢密封，不得漏浆；

5)泵送管道敷设后，应进行耐压试验。

3．砂石粒径、水泥标号及配比应按出厂规定，满足泵机可泵性的要求。

4．作业前应检查并确认泵机各部螺栓紧固，防护装置齐全可靠，各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置，液压系统正常无泄漏，液压油符合规定，搅拌斗内无杂物，保护格网完好，并盖严。

5．输送管道的管壁厚度应与泵送压力匹配，近泵处应选用优质管子。管道接头、密封圈及弯头等应完好无损。高温烈日下应采用湿麻袋或湿草袋遮盖管路，并应及时浇水降温、寒冷季节应采取保温措施。

6．应配备清洗管、清洗用品、接球器及有关装置。开泵前，无关人员应离开管道周围。

7．启动后，应空载运转，观察各仪表的指示值，检查泵和搅拌装置的运转情况，确认一切正常后，方可作业。泵送前应向料斗加入10L清水和0.3m3的水泥砂浆润滑泵及管道。

8．泵送作业中，料斗中的混凝土平面应保持在搅拌轴线以上。料斗格网上不得堆满混凝土；应控制供料流量，及时消除超粒径的骨料及导物，不得随意移动格网。

9．当进入料斗的混凝土有离析现象时应停泵，待搅拌均匀后再泵送。当骨料分离严重，料斗内灰浆明显不足时，应剔除部分骨科，另加砂浆重新搅拌。

10．泵送混凝土应连续作业；当因供料中断被迫暂停时，停机时间不得超过30min。暂停时间内应每隔5～10min(冬季3—5min)作2～3个冲程反泵-正泵运行，再次投泵泵送前应先将料搅拌。当停料时间超限时，应排空管道。

11．垂直向上泵送中断后再次泵送时，应先进行反向推送，使分配阀内混凝土吸回料斗，经搅拌后再正向泵送。

12．泵机运转时，严禁将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配阀。当需在料斗或分配阀上工作时，应先关闭电动机和消除蓄能器压力。

13．不得随意调整液压系统压力。当油温超过70℃时，应停止泵送，但仍应使搅拌叶片和风机运转，待降温后再继续进行。

14．水箱内应贮满清水，当水质混浊并有较多砂粒时，应及时检查处理。

15．泵送时，不得开启任何输送管道和液压管道；不得调整、修理正在运转的部件。    

16．作业中，应对泵送设备和管路进行观察，发现隐患应及时处理。对磨损超过规定的管子、卡箍、密封圈等应及时更换。

17．应防止管道堵塞。泵送混凝土应搅拌均匀，控制好坍落度；在泵送过程中，不得中途停泵。

18．当出现输送管堵塞时，应进行反泵运转，使混凝土返回料斗；当反泵几次仍不能消除堵塞，应在泵机卸载情况下，拆管排除堵塞。

19．作业后，应将料斗内和管道内的混凝土全部输出，然后再对泵机、料斗、管道等进行冲洗。当用压缩空气冲洗管道时，进气阀不应立即开大，只有当混凝土顺利排出时，方可将进气阀开至最大。在管道出口端前方10m内严禁站人，并应用金属网篮等收集冲出的清洗球和砂石粒。对凝固的混凝土应采用刮刀清除。

20．作业后，应将两侧活塞转到清洗室位置，并涂上润滑油。各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均应复位。液压系统应卸载。

钢筋切断机操作规程

1．接送料的工作台面应和切刀下部保持水平。工作台长度可根据加工材料长度确定。

2．启动前，应检查并确认切刀无裂纹、刀架螺栓紧固、防护罩牢靠。然后用手转动皮带轮，检查齿轮啮合间隙，调整切刀间隙。

3．启动后，应先空运转，检查各传动部分及轴承转正常后，方可作业。

4．机械未达到正常转速时，不得切料。切料时，应使用切刀的中、下部位，紧握钢筋对准刃口迅速投入，操作者应站在固定刀片一侧用力压住钢筋，应防止钢筋未站弹出伤人。严禁用两手分在刀片两边握住钢筋俯身送料。

5．不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总截面面积应在规定范围内。 
6．剪切低合金刚时，应更换高硬度切刀，剪切直径应符合机械铭牌规定。

7．切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于400mm时，应采用套管或夹具将钢筋短头压住或夹牢。

8．运转中，严禁用手直接清除切刀附近的断头和杂物。钢筋摆动周围和切刀周围，不得停留非操作人员。

9．当发现机械运转不正常、有异常响声或切刀歪斜时，应立即整机清洁润滑。

10．作业后，应切断电源，用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁润滑。

11．液压传动式切断机作业，应检查并确认液压油位及电动机旋转方向符合要求。启动后，应空载运转，松一放油阀，排净液压缸体内的空气，方可进行切筋。

12．手动液压式切断机使用前，应将放油阀按顺时针方向旋紧，切割完毕后，应立即按逆时针方向旋松。作业中，手应持稳切断机，并戴好绝缘手套。
钢筋调直机操作规程

1．料架、料槽应安装平直，并应对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。

2．应用手转动飞轮，检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，起动空运转，并应检查轴承无异响，齿轮啮合良好，运转正常后，方可作业。

3．应按调直钢筋的直径，选用适当的调直块及传动速度。调直块的孔径应比钢筋直径大2～5mm，传动速度应根据钢筋直径选用，直径大的宜选用慢速，经调试合格，方可送料。据钢筋直径选用，直径大的宜选用慢速，经调试合格，方可送料。

4．在调直块未固定、防护罩未盖好前不得送料。作业中严禁打开各部防护罩并调整间隙。

5．当钢筋送入后，手与曳轮应保持一定的距离，不得接近。

6．送料前，应将不直的钢筋端头切除。导向筒前应安装一根1m长的钢管，钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导孔内。

7．经过调直后的钢筋如仍有慢弯，可逐渐加大调直块的偏移量，直到调直为止。

8．切断3～4根钢筋后，应停机检查其长度，当超过允许偏差时，应调整限位开关或定尺板。

钢筋弯曲机操作规程
1．工作台和弯曲机台面应保持水平，作业前应准备好各种芯轴及工具。

2．应按加工钢筋的直径和弯曲半径的要求，装好相应规格的芯轴和成型轴、挡铁轴。芯轮直径应为钢筋直径的2.5倍。挡铁轴应的轴套。

3．挡铁轴的直径和强度不得小于被弯钢筋的直径和强度。不直的钢筋，不得在弯曲机上弯曲。

4．应检查并确认芯轴、挡铁轴、转盘等无裂纹和损伤，防护罩坚固可靠，空载运转正常后，方可作业。

5．作业时，应将钢筋需弯一端插入在转盘固定销的间隙内，另一端紧靠机身固定销，并用手压紧；应检查机身固定销并确认安放在挡住钢筋的一侧，方可开动。

6．作业中，严禁更换轴芯、销子和变换角度以及调速，也不得进行清扫和加油。

7．对超过机械铭牌规定直径的钢筋严禁进行弯曲。在弯曲未经冷拉或带有锈皮的钢筋时，应戴防护镜。

8．弯曲高强度或低合金钢筋时，应按机械铭牌规定换算最大允许直径并应调换相应的芯轴。

9．在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设固定销的一侧严禁站人。弯曲好的半成品，应堆放整齐，弯钩不得朝上。

10．转盘换向时，应待停稳后进行。

11．作业后，应及时清除转盘及插入座孔内的铁锈、杂物等。

混凝土切割机操作规程

1．使用前，应检查并确认电动机、电缆线均正常，保护接地接零良好，防护装置安全有效，锯片选用符合要求，安装正确。

2．启动后，应空载运转，检查并确认锯片运转方向正确，升降机构灵活，运转中无异常、异响，一切正常后，方可作业。

3．操作人员应双手按紧工件，均匀送料，在推进切割机时，不得用力过猛。操作时不得带手套。

4．切割厚度应按机械出厂铭牌规定进行，不得超厚切割。

5．加工件送到与锯片机距300mm处或切割小块料时，应使用专用工具送料，不得直接用手推料。

6．作业中，当工件发生冲击、跳动及异常音响时，应立即停机检查，排除故障后，方可继续作业。

7．严禁在运转中检查、维修各部件。锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除，不得用手拣拾或抹试。

8．作业后，应清洗机身，擦干锯片，排放水箱余水，收回电缆线，并存放在干燥、通风处。

持手电动工具操作规程

1．外壳、手柄应无裂缝、破损，保护接地(接零)连接正确、牢固可靠，电缆软线及插头等应完好无损，开关动作应正常，并注意开关的操作方法，电气保护装置良好、可靠，机械防护装置齐全。

2．启动后，空载运转并检查工具联动应灵活无阻。

3．手持砂轮机、角向磨光机，必须装防护罩。操作时，加力要平稳，不得用力过猛。

4．严禁超载荷使用，随时注意音响、温升，发现异常应立即停机检查。作业时间过长，温度升高时，应停机待自然冷却后再行作业。

5．作业中，不得用手触摸刃具、模具、砂轮，发现有磨钝、破损情况时应立即停机修整或更换后再行作业。

6．机具运转时不得撒手。

7．使用冲击电钻注意事项：

1)钻头应顶在工件上再打钻。不得空打和顶死；

2)钻孔时应避开混凝土中的钢筋：

3)必须垂直地顶在工件上，不得在钻孔中晃动；

4)使用直径在25mm。以上的冲击电钻时，作业场地周围应设护栏。在地面以上操作应有稳固的平台。

8．使用角向磨光机应注意砂轮的安全线速度为80m／min。作磨削时，应使砂轮与工作面保持15～30。的倾斜位置；作切割时，砂轮不得倾斜。

木工打眼机操作规程

1．作业前，要调整好机架和卡具，台面应平稳，钻头应垂直，凿心要在凿套中心卡牢，并与加工的钻孔垂直。

2．打眼时，必须使用夹料器，不得用手直接扶料，遇节疤时必须缓慢压下，不得用力过猛，严禁戴手套操作。

3．作业中，如凿心被木槎或木渣卡阻或因猛压产生高温使木料冒烟时，应立即抬起手柄，不得用手直接清理钻出的木滓。

4．更换凿心时，应先停车切断电源，并须在平台上垫上木板后方可进行。

5．作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦试、润滑，清除木屑、刨花。

圆盘锯操作规程  

1．工作场所应备有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

2．工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐，保证道路畅通。

3．机械应保持清洁，安全防护装置齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。

4．锯片上方必须安装保险挡板和滴水装置，在锯片后面，离齿10—15mm处，必须安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与轴同心。

5．锯片必须锯齿尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20mm，裂缝末端应冲止裂孔。

6．被锯木料厚度，以锯片能露出木料10—20mm为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1／4。

7．启动后，待转速政党后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬，、遇木节要缓缓送料，，锯料长度应不小于500mm。接近端头时，应用推棍送料。

8．如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。

9．操作人员不得站在和面对与锯片旋转的离心力方向操作，手不得跨越锯片。

10．锯片温度过高时，应用水冷却，直径600mm以上的锯片，在操作中应喷水冷却。
11．作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦试、润滑，清除木屑及刨花。

磨光机操作规程  

1．作业前，应调整砂筒上砂带的张紧程度，润滑各轴承和紧固联接件，确认正常后，方可启动。

2．鼓式磨光机进料时，工件中心轴线应与进料方向成10°～15°角。

3．鼓式磨光机的三个砂筒应调整高出工作台面，高度各为：一筒0.2～0.5mm，二筒0.5～0.8mm，并与上进料辊轴平行。

4．磨削小面积工件时应尽量在台面整个宽度内排满工件，磨削时应渐次连续进给。

5．用砂带磨光机磨光时，对压垫的压力要均匀，砂带纵向移动时应和工作台横向移动互相配合。

6、作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑。

卷扬机安全操作规程

1．安装时，基座应平稳牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠，并应搭设工作棚。操作人员的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。

2．作业前，应检查卷扬机与地面的固定，弹性联轴器不得松旷。并应检查安全装置、防护设施、电气线路、按零或接地线、制动装置和钢丝绳等，全部合格后方可使用。

3．使用皮带或开式齿轮传动的部分，均应设防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。

4．以动力正反转的卷扬机，卷筒旋转方向应与操纵开关上指示的方向一致。

5．从卷筒中心线至第一个导向滑轮的距离，带槽卷筒应不大于卷筒宽度的15倍；无槽卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为6°。

6．钢丝绳应与卷筒及吊笼连接牢固，不得与机架或地面摩擦，通过道路时，应设过路保护装置。

7．在卷扬机制动操作杆的行程范围内，不得有障碍物或阻卡现象。

8．卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。

9．作业中，任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后，操作人员不得离开卷扬机，物件或吊笼下面严禁人员停留或通过。休息时应将物件或吊笼降至地面。

10．作业中如发现异响、制动不灵、制动带或轴承等温度剧烈上升等异常情况时，应立即停机检查，排除故障后方可使用。

11．作业中停电时，应切断电源，将提升物件或吊笼降至地面。

12．作业完毕，应将提升吊笼或物件降至地面，并应切断电源，锁好开关箱。

对焊机操作规程

1．电焊机的使用应执行JGJ33-2001第12.1节和第12.4节的规定。

2．对焊机应安置在室内，并应有可靠的接地或接零。当多台对焊机并列安装时，相互间距不得小于3m，应分别有各自的刀型开关。导线的截面不应小于表1的规定。

表1                          导 线 截 面

	对焊机的额定功率(KVA)
	25
	50
	75
	100
	150
	200
	500

	一次电压为220V时导线截面(mm2)
	10
	25
	35
	45
	-
	-
	-

	一次电压为380V时导线截面（mm2）
	6
	16
	25
	35
	50
	70
	150


3．焊接前，应检查并确认对焊机的压力机构灵活，夹具牢固，气压、液压系统无泄露，一切正常后，方可施焊。

4．焊接前，应根据所焊接钢筋截面，调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定直径的钢筋。

5．断路器的接触点、电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃；排水量应根据温度调节。

6．焊接较长钢筋时，应设置托架，配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时应防止火花烫伤。

7．闪光区应设挡板，与焊接无关的人员不得入内。

8．冬季施焊时，室内温度不应低于8℃；作业后应放尽机内冷却。

交流电焊机操作规程

1．使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定。接通知后，严禁接触初级线路的带电部分。

2．次级抽头联接铜板应压紧，接线柱应有垫圈。合闸前，应详细检查接线螺帽、螺栓及其他部件并确认完好齐全、无松动或损坏。

3．多台电焊集中使用时，应分接在三相电源网络上，使三相负载平衡。多台焊机的接地装置，应分别由接地极处引接，不得串联。

4．移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机。当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

塔式起重机操作规程

1．起重机作业前，应检查轨道基础无沉陷，鱼尾板联接螺栓及道钉无松动，并应清除轨道上的障碍物，松开夹轨器向上固定好。

2．起动前重点检查项目应符合下列要求：

1)金属结构和工作机构的外观情况正常；

2)各安全装置和各指示仪表齐全完好；

3)各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定；

4)主要部位连接螺栓无松动；

5)钢丝绳磨损情况及各滑轮穿绕符合规定；

6)供电电缆无破损。

3．送电前，各控制器手柄应在零位。当接通电源时，应采用试电笔检查金属结构部分，确认无漏电后，方可上机。

4．作业前，应进行空载运转，试验各工作机构是否运转正常，有无噪音及异响，各机构的制动器及安全防护装置是否有效，确认正常后方可作业。

5．起吊重物时，重物和吊具的总重量不得超过起重机相应幅度下规定的起重量。

6．应根据起吊重物和现场情况，选择适当的工作速度，操纵各控制器时应从停止点(零点)开始，依次逐级增加速度，严禁越挡操作。在变换运转方向时，应将控制器手柄扳到零位，待电动机停转后再转向另一方向，不得直接变换运转方向、突然变速或制动。

7．在吊钩提升、起重小车或行走大车运行到限位装置前，均应减速缓行到停止位置，并应与限位装置保持一定距离(吊钩不得小于1m，行走轮不得小于2m)，严禁采用限位装置作为停止运行的控制开关。

8．动臂式起重机的起升、回转、行走可同时进行，变幅应单独进行。每次变幅后应对变幅部位进行检查。允许带载变幅的，当载荷达到额定起重量的90％及以上时，严禁变幅。

9．提升重物，严禁自由下降。重物就位时，可采用慢就位机构或利用制动器使之缓慢下降。

10．提升重物作水平移动时，应高出其跨越的障碍物0.5m以上。

11．对于无中央集电环及起升机构不安装在回转部分的起重机，在作业时，不得顺一个方向连续回转。

12．装有上、下两套操纵系统的起重机，不得上、下同时使用。

13．作业中，当电压下降时，应立即将控制器扳到零位，并切断电源。钩上挂有重物，应稍松稍紧反复使用制动器，使重物缓慢地下降到安全地带。

14．采用涡流制动调速系统的起重机，不得长时间使用低速挡或慢就速度作业。

15．作业中如遇六级及以上大风或阵风，应立即停止作业，锁紧夹轨，将回转机构的制动器完全松开，起重臂应能随风转动。对轻型俯仰变动起重机，应将起重臂落下并与塔身结构锁紧在一起。

16．作业中，操作人员临时离开操纵室时，必须切断电源，锁紧夹轨器。

17．起重机载人专用电梯严禁超员，其断绳保护装置必须可靠。当起重机作业时，严禁开动电梯。电梯停用时，应降至塔身底部位置，不得长悬在空中。

18．作业完毕后，起重机应停放在轨道中间位置，起重臂应转到顺风，并松开回转制动器，小车及平衡重应置于非工作状态，吊钩宜升到重臂顶端正2～3m处。

19．停机时，应将每个控制器拔回零位，依次断开各开关，关闭操纵窗，下机后，应锁紧夹轨器，使起重机与轨道固定，断开电源总开关，离空指示灯。

20．检修人员上塔身、起重臂、平衡臂等高空部位检查或修理时，必须系好安全带。

21．在寒冷季节，对停用起重机的电动机、电器柜、电阻器箱、制动等，应严密遮盖。

22．动臂式和尚未附着的自升式塔式起重机，塔身上不得悬挂标语牌。


