濉溪县财政衔接推进乡村振兴补助资金濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目

支出绩效评价报告

一、项目概况：濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目，批复衔接资金65.99万元，项目建设主要内容包括：黄桥北路0.911公里、吴新庄西路0.524公里、吴新庄北路0.477公里道路建设，完成投资65.99万元，实际支出65.99万元，预算执行率100%，新建改建公路里1.912公里，经随机走访群众满意度超过95%。现对我镇濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目绩效情况开展综合评价，具体情况如下：

二、绩效目标分解下达情况

（一）资金指标下达情况

1、资金指标分配情况：根据中共濉溪县委农村工作领导小组文件《关于2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目的批复》（濉农工组〔2023〕3号），分配资金65.99万元用于濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目。

（二）项目绩效目标设定情况

年度目标：改善村容村貌，方便群众出行，提高群众满意度，通过改善出行条件，带动群众增收。按照巩固脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴总体目标要求，设置项目绩效目标，具体目标设定情况如下：

1、产出指标：数量指标:新建公路里程≧1.912公里，时效指标：项目(工程)完成及时率（≧95%），质量指标：项目（工程）验收合格率（95%）。

2、满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度（≧95%）。

三、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评为濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目。自评时间：2023年12月11日至13日。自评方式：通过调阅资料、实地查验项目、随机走访调查等方式开展自评。

四、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、项目资金到位及执行情况分析：2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配65.99万元，用于濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目，截至2023年12月13日，总体预算执行率达到100%。

（二）绩效目标完成情况分析

经核查，设定的项目绩效目标已完成，预算执行率100%，各项指标实现情况是：

1、产出指标：数量指标:新建公路里程≧1.912公里，时效指标：项目(工程)完成及时率（≧95%），质量指标：项目（工程）验收合格率（95%）。

2、满意度指标：服务对象满意度指标：受益人口满意度（≧95%）。

五、绩效自评结果公开情况

（一）绩效自评结果：濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目绩效目标已全部实现，自评得分75分。

（二）公开情况：濉濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目绩效自评报告已按规定公开。

濉溪镇人民政府

2023年12月15日

| 濉溪县乡村振兴补助资金项目支出绩效自评表（ 2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 濉溪镇2023年自然村通硬化路和联网路建设项目 |  |  | 项目负责人 |  | 孔杰13515611222 |
| 主管部门 |  |  | 县交通运输局 |  |  | 实施单位 |  | 濉溪镇公路站 |
| 资金情况（万元） |  |  | 类别 | 年初预算数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 65.99 | 65.99 | 25 | 100.00% | 25 |
|  |  |  | 其中：财政拨款 | 65.99 | 65.99 | 25 | 100.00% | 25 |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 年度总体目标完成情况 |  |  |  |
|  | 改善村容村貌，方便群众出行，提高群众满意度，通过改善出行条件，带动群众增收。 |  |  |  | 完成投资65.99万元，预算执行率100%。改善村容村貌，方便群众出行，提高群众满意度，通过改善出行条件，带动群众增收。受益人口满意度≥95%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
|  | 产出指标30分 | 数量指标 | 新建公路里程 | ≧1.912公里 | 20 | 已完成 | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 | ≧95% | 10 | 已完成 | 10 |  |
|  | 效益指标25分 | 经济效益 指标 | 项目（工程）验收合格率 | 95% | 25 | 已完成 | 25 |  |
|  | 满意度指标 20分 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 | ≧95% | 20 | 已完成 | 20 |  |
|  | 总分 |  |  |  | 75 |  | 75 |  |